Приложение

к Постановлению

Администрации муниципального района

от 14 ноября 2018 г. № 1319

(в ред. от 28.06.2019 № 711, от 27.12.2019 № 1425, от 30.06.2020 № 780, от 30.09.2020 № 1138, от 30.12.2020 № 1549, от 16.03.2021 №283, от 30.06.2021 №895, от 30.09.2021 №1299, от 29.12.2021 №1889, от 30.06.2022 №1083, от 23.09.2022 №1504)

**Муниципальная программа**

**"Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района"**

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | [Статья 179](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F544543A13B405D74765E96F9DE71FD74F06C927DADFCDAF0FF14F4DE360753B0E505739361110mBcCF) Бюджетного кодекса Российской Федерации; Распоряжение Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 01.08.2018 N 683-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации с 2019 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Управление) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальный район) |
| Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельное мероприятие 1. Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы.  Отдельное мероприятие 2. Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации).  Отдельное мероприятие 3. Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера.  Отдельное мероприятие 4. Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района.  Отдельное мероприятие 5. Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района.  Отдельное мероприятие 6. Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения.  Отдельное мероприятие 7. Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы.  Отдельное мероприятие 8. Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района.  Отдельное мероприятие 9. Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района.  Отдельное мероприятие 10. Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района.  Отдельное мероприятие 11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края.  Отдельное мероприятие 12. Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.  Отдельное мероприятие 13. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Осуществление деятельности органов местного самоуправления по развитию территории муниципального района.  2. Обеспечение стабильного функционирования объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.  3. Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района.  4. Обеспечение эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы |
| Перечень целевых показателей | К 2020 году:  - доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений), составит 100%;  к 2022 году:  - уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края, составит 100%;  к 2023 году:  - доляадминистративных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным, составит 100%;  - доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным составит 100%;  к 2024 году:  - доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией, сохранится на уровне 100%;  - доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений), составит 100%;  к 2025 году:  - доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным, составит 100%;  - доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения, сохранится на уровне 100%;  - доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги, сохранится на уровне 100%;  - уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района сохранится на уровне 100%;  - доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы сохранится на уровне 100%.  [Перечень](#P305) целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту муниципальной программы. |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 13 607 802,26 тыс. руб.,  в том числе:  2019 год – 2 460 027,98 тыс. руб.;  2020 год – 2 229 671,79 тыс. руб.;  2021 год – 2 346 367,52 тыс. руб.;  2022 год – 2 252 298,93 тыс. руб.;  2023 год – 2 178 009,37 тыс. руб.;  2024 год – 2 141 426,67 тыс. руб.;  в том числе:  средства федерального бюджета – 130 233,64 тыс. руб.:  2019 год – 41 658,11 тыс. руб.;  2020 год – 36 793,40 тыс. руб.;  2021 год – 49 810,93 тыс. руб.;  2022 год – 1 971,20 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 11 274 691,83 тыс. руб.:  2019 год – 1 982 695,81 тыс. руб.;  2020 год – 1 834 847,49 тыс. руб.;  2021 год – 1 893 881,93 тыс. руб.;  2022 год – 1 854 491,40 тыс. руб.;  2023 год – 1 854 387,60 тыс. руб.;  2024 год – 1 854 387,60 тыс. руб.;  средства районного бюджета – 1 914 387,98 тыс. руб.:  2019 год – 333 237,14 тыс. руб.;  2020 год – 300 261,94 тыс. руб.;  2021 год – 339 025,95 тыс. руб.;  2022 год – 331 202,11 тыс. руб.;  2023 год – 323 621,77 тыс. руб.;  2024 год – 287 039,07 тыс. руб.;  средства бюджетов поселений – 244 487,91 тыс. руб.:  2019 год – 58 436,02 тыс. руб.;  2020 год – 57 768,96 тыс. руб.;  2021 год – 63 648,71 тыс. руб.;  2022 год – 64 634,22 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 44 000,90 тыс. руб.:  2019 год – 44 000,90 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство со всеми его проблемами остается основой жизнеобеспечения всех населенных пунктов муниципального района. Это сложный многофункциональный технический комплекс, который включает все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг.

Существующее состояние объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района характеризуется высокой степенью изношенности энергетического оборудования, распределительных тепловых и электрических сетей, полным или частичным отсутствием приборного обеспечения параметров работы объектов коммунальной энергетики, недостаточным уровнем оснащенности потребителей измерительными приборами.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, являются:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе энергетического оборудования - до 60 - 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, как следствие, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

По состоянию на 01.01.2021 средний удельный вес благоустроенного жилищного фонда в муниципальном районе составляет 87,8%. Самый высокий уровень благоустройства жилого фонда сложился в административных центрах городских и сельских поселений муниципального района, самый низкий - в сельских населенных пунктах муниципального района.

В 20 сельских населенных пунктах муниципального района жилищный фонд, а также расположенные в этих поселениях учреждения социальной сферы не имеют централизованного отопления, а для печного отопления используется привозной уголь. Ежегодно на территорию муниципального района поставляется около 25 тыс. тонн твердого топлива для обеспечения бесперебойной работы учреждений социальной сферы, не подключенных к централизованному отоплению, и населения.

Населенные пункты муниципального района, в которые поставляются топливно-энергетические ресурсы, относятся к труднодоступным территориям, поставка осуществляется в период летней навигации в ограниченные сроки, а в некоторые населенные пункты - по быстро мелеющим рекам в течение 10 - 15 дней после ледохода. Обеспечение населенных пунктов не в полном объеме топливно-энергетическими ресурсами может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущие традиционный (кочевой) образ жизни и осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающие на территории сельского поселения Хатанга муниципального района, также нуждаются в обеспечении твердым топливом для отопления кочевого жилья, в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E58E38F077468ACD7CA76C3857CE50114BB10684C41A4A15814755B2CF4BA8F77B2E012A797032FS3c5F) Правительства Красноярского края от 18.08.2016 № 401-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на осуществление органом местного самоуправления государственных полномочий Красноярского края на обеспечение твердым топливом (углем), включая его доставку, граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, а также лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающих на территории сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья».

В сфере обращения с отходами на территории муниципального района сложилась неблагополучная ситуация. По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального района приобретены установки по обезвреживанию твердых коммунальных отходов для населенных пунктов с.Караул, п.Носок, с.Хатанга. В остальных населенных пунктах отсутствуют объекты по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Основными проблемами в сфере окружающей среды и экологической безопасности для всей территории муниципального района являются:

- большое количество производимых отходов, в том числе твердых коммунальных, при недостаточном количестве санкционированных объектов для их размещения, и отсутствие производства по переработке и использованию отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей;

- загрязнение земель под несанкционированными свалками и выбытие их из оборота в связи с отсутствием эффективной системы реабилитации и рекультивации земель.

Во всех сельских населенных пунктах муниципального района удаление твердых коммунальных отходов производится самовывозом и бесконтрольно, что в ряде случаев приводит к складированию отходов в несанкционированных местах. На территории каждого населенного пункта имеется свалка твердых коммунальных отходов. Состояние и эксплуатация свалок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. С 1998 года не проводилась инвентаризация объектов размещения отходов.

Объем образующихся отходов производства и потребления на территории муниципального района ежегодно составляет около 850 тыс. тонн, основную массу из которых составляет металлолом - 550 тыс. тонн. Металлолом хранится на территориях действующих и недействующих предприятий. Также на территории муниципального района отсутствует переработка ртутьсодержащих ламп - отхода I класса опасности. Проблема утилизации отходов учреждений здравоохранения существует почти в каждом населенном пункте муниципального района. Очень остро стоит проблема с утилизацией биологических отходов.

По состоянию на 01.01.2021 на территории муниципального района находятся 23 гидротехнических сооружения (далее - ГТС): водозаборы - 4, водозащитная дамба - 1, плотины - 4, ледозащитные дамбы - 2, плавучая водонасосная станция - 1 и причальные сооружения - 11, обеспечивающие стабильную работу инфраструктуры населенных пунктов муниципального района.

В собственности эксплуатирующих организаций находятся 14 ГТС, в муниципальной собственности - 5 ГТС и у 4 ГТС собственник не определен либо не известен. При этом многие ГТС, в связи с длительным периодом эксплуатации в суровых климатических условиях, нуждаются в проведении ремонтных работ, реконструкции либо модернизации. Так, по результатам проведенных осмотров не имеют нормального уровня обеспечения безопасной работоспособности 9 ГТС, из них находятся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Хатанга и муниципального образования городское поселение Диксон - 5.

Для обеспечения безопасности населения, проживающего в с. Хатанга, предупреждения и снижения ущербов от наводнений необходимо выполнение капитального ремонта ГТС «Ледозащитная дамба» и «Водозащитная дамба». В 2014 - 2015 гг. выполнен первый этап по разработке проектной документации на капитальный ремонт для двух ГТС (ледозащитная дамба, водозащитная дамба), расположенных на территории села Хатанга, получены положительные заключения государственной экспертизы. В период 2018 - 2019 гг. в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E58E38F077468ACD7CA76C3817AE50315BB10684C41A4A1581475492CACB58C76ABE512B2C152696151720403DB9CBF5D5A37S8cAF) «Использование и охрана водных ресурсов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п, выполнены работы по капитальному ремонту ГТС «Ледозащитная дамба» на реке Хатанга у с. Хатанга муниципального района. Кроме того, в рамках указанной программы на 2022 год запланированы мероприятия по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в г.п.Диксон - Плотины, расположенной на ручье Портовый. Субсидия из краевого бюджета будет предоставляться напрямую бюджету городского поселения.

На территории муниципального района централизованным холодным водоснабжением обеспечены населенные пункты: г. Дудинка, с. Хатанга, пгт Диксон, п. Тухард. На территории с. Хатанга качество питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (высокий риск возникновения острых кишечных инфекций, дизентерия, гепатит А и др.). Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из основных условий сохранения здоровья населения и предупреждения многих заболеваний.

В целях улучшения качества питьевой воды в с. Хатанга необходимо организовать строительство объекта питьевого водоснабжения с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды. В 2015 - 2016 гг. проведена работа по проведению комплексных инженерных изысканий земельного участка под строительство объекта, получены положительные заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации объекта капитального строительства. В период 2020 - 2021 гг. в рамках [федерального](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E58E38F077468ACD7CA76C38071ED051ABB10684C41A4A1581475492CACB58D77ACE61BB2C152696151720403DB9CBF5D5A37S8cAF) проекта «Чистая вода» в составе государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п, выполнено мероприятие по строительству объекта питьевого водоснабжения «Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды» в с. Хатанга.

На территории муниципального района в течение длительного периода не производился ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий в связи с отсутствием средств. По состоянию на 01.01.2021 качество покрытия дворовых территорий - неудовлетворительное. По причине разрушения покрытия происходит обводнение талыми и дождевыми водами подполий жилых домов, разрушаются конструкции домов, происходит растепление грунта, создается сложность в обслуживании инженерных сетей домов, передвижения людей, затрудняется въезд автотранспорта. Требуемая площадь ремонта асфальтобетонного покрытия (текущего и ямочного) составляет более 50 тыс. кв. м. Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения парковок индивидуального транспорта, организации зоны для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Кроме того, в силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства: пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.

При этом, начиная с 2018 года, на территории муниципального района реализуются мероприятия государственной [программы](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E58E38F077468ACD7CA76C3807EED021FBB10684C41A4A1581475492CACB6897EA4E117B2C152696151720403DB9CBF5D5A37S8cAF) Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, в рамках которой в г. Дудинке благоустроены девять дворовых территории и создано четыре общественных пространства.

Однако, создание современной городской среды, включающее в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения), направленных на обеспечение безопасных условий проживания граждан, требует комплексного, системного подхода.

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий, осуществляемое в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, разработки документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Территориальное планирование обеспечивает планомерное развитие территорий, направленное на:

- определение в документах территориального планирования обоснованного развития территории с учетом интересов граждан и их объединений;

- последующее установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий для дальнейшего отображения в документах градостроительного зонирования, внесения сведений в ЕГРН.

Согласно требованиям Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E46EE996B2B67ACD5947BC58172B25949BD47371C47F1F3184A2C0869BFB68D68AEE110SBc8F) Российской Федерации, Земельного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E46EE996B2B67ACD4957FC98072B25949BD47371C47F1F3184A2C0869BFB68D68AEE110SBc8F) Российской Федерации, иных нормативных правовых актов федерального уровня требуется провести работу по подготовке сведений о границах населенных пунктов, о границах территориальных зон, с графическим описанием местоположения границ территориальных зон, перечень координат в срок до 01.06.2023 и внести в Единый государственный реестр недвижимости информацию о границах населенных пунктов, о границах территориальных зон в срок до 01.01.2024.

Полномочия по градостроительной деятельности по вышеуказанным вопросам исполняются городскими поселениями Дудинка и Диксон в соответствии с нормами Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E46EE996B2B67ACD5947BC58172B25949BD47371C47F1F3184A2C0869BFB68D68AEE110SBc8F) Российской Федерации, [статьей 14](consultantplus://offline/ref=7EA0431562A7793F4D7E46EE996B2B67ACD49D7FC38E72B25949BD47371C47F1E1181225086DAAE3DC32F9EC10B88B022D2A5E7007S1cCF) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сельскими поселениями Караул и Хатанга - в рамках действующих соглашений о передаче соответствующих полномочий.

По состоянию на 01.01.2021 действуют следующие документы территориального планирования:

1. Генеральный план муниципального образования сельское поселение Караул.

2. Схема территориального планирования муниципального района.

На стадии устранения ранее полученных замечаний отраслевых министерств и ведомств органов государственной власти находятся документы территориального планирования: проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Караул», проект генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Хатанга».

Актуальными документами территориального планирования обеспечено одно муниципальное образование - муниципальный район, что составляет 50% от общего числа разработанных и утвержденных органами местного самоуправления поселения документов территориального планирования.

В отношении документов градостроительного зонирования по сельским поселениям муниципального района действуют документы:

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Караул;

2. Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Хатанга.

На стадии устранения ранее полученных замечаний отраслевых министерств и ведомств органов государственной власти находятся документы градостроительного зонирования: проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул», проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Хатанга».

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо проводить периодическую актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Учитывая повышенную активность компаний-недропользователей и текущие темпы освоения территории муниципального района, в период 2022-2023 годы возможна корректировка Схемы территориального планирования муниципального района.

Наличие актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования крайне необходимо для обеспечения дальнейшего развития территории в целом, что непосредственно влияет на объемы строительства, подключение объектов к сетям инженерной инфраструктуры. Решение проблем, включающих в себя разработку документов территориального планирования и зонирования сельских поселений и муниципального района, а также внесение требуемой информации в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что возможно только в рамках реализации Программы.

Важным показателем качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Основная часть административных зданий муниципального района относится к 60 - 70 годам постройки прошлого века. Сложные условия эксплуатации объектов муниципальной собственности, отсутствие на протяжении длительного периода финансовых средств на поддержание или восстановление их потребительских свойств, не могли не отразиться на конструктивном состоянии и эксплуатационной надежности объектов. Данный фактор оказывает существенное влияние на полноту и качество оказываемых муниципальных услуг, не позволяет повышать доступность и качество услуг для населения, существенно расширить их спектр.

На территории муниципального района ежегодно проводятся мероприятия, направленные на создание комфортных и безопасных условий функционирования учреждений социальной сферы.

За период 2019 - 2021 гг. в рамках мероприятий по строительству (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы, по проведению ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации), выполнены работы: по строительству новых объектов образования, работы капитального и текущего характера в части замены кровель, ремонта сетей тепло-, водоснабжения, систем электроснабжения, ремонта внутренних помещений административных зданий; по разработке и утверждению исходно-разрешительной документации на новое строительство и ремонтные работы капитального и текущего характера для административных зданий и учреждений социальной сферы муниципального района.

Особое внимание уделяется строительству объектов социального назначения в сельских населенных пунктах муниципального района.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы может быть обусловлено недостаточностью и несвоевременностью получения объемов финансирования, возникновением обстоятельств чрезвычайного характера. Минимизация данных рисков будет обеспечиваться путем усиления контроля ответственного исполнителя за ходом реализации Программы.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ, ОСНОВНЫЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Приоритетными направлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района являются: обеспечение надлежащих условий для жизнедеятельности населения муниципального района, развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, улучшение условий жизни населения путем повышения качества, надежности и доступности жилищно-коммунальных услуг, своевременное и полное обеспечение твердым топливом.

В области территориального планирования приоритетными направлениями являются:

- повышение уровня предоставления муниципальных услуг;

- осуществление строительства на основе документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий;

- обеспечение муниципальных образований необходимой градостроительной, инженерно-изыскательной и проектной документацией;

- приведение действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности;

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Целью Программы является создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Осуществления деятельности органов местного самоуправления по развитию территории муниципального района.

2. Обеспечения стабильного функционирования объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.

3. Обеспечения безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района.

4. Обеспечения эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

[Перечень](#P305) целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к паспорту Программы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Отдельное мероприятие 1 реализуется Управлением на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и принятия решения об их подготовке и реализации, утвержденного нормативным правовым актом Администрации муниципального района. Финансирование осуществляется с учетом внебюджетных источников.

Отдельное мероприятие 2 реализуется Управлением на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 3 реализуется Управлением на основании заключенных контрактов на обеспечение исходно-разрешительной документацией в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 4 и Отдельное мероприятие 5 реализуются Управлением в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F7425F3A12B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) Российской Федерации, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F11B6558F1263BE30CDE14A970F009C649DD0C4AB07A21E08BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п, на основании соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления сельских поселений органам местного самоуправления муниципального района в сфере градостроительной деятельности, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета и средств долевого участия муниципального района, на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 6 реализуется Управлением в рамках исполнения государственных полномочий согласно Постановлениям Правительства Красноярского края от 09.04.2015 [N 165-п](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BD538F1763BE30CDE14A970F009C769D88C8AF04BB1E0BA86F7439m1c1F) «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», от 20.02.2013 [N 43-п](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BE54891A63BE30CDE14A970F009C769D88C8AF04BB1E0BA86F7439m1c1F) «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» за счет средств краевого бюджета, предоставляемых в виде субвенций на исполнение государственных полномочий.

Отдельное мероприятие 7 реализуется в рамках исполнения [Постановления](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F16BF568A1363BE30CDE14A970F009C769D88C8AF04BB1E0BA86F7439m1c1F) Администрации муниципального района от 02.06.2009 N 297 «О мероприятиях по организации и проведению завоза топливно-энергетических ресурсов на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализацию осуществляет Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата за поставленные топливно-энергетические ресурсы осуществляется за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений муниципального района на основании заключенных соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципального района.

Отдельное мероприятие 8 реализуется в рамках исполнения [Постановления](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F16BF568A1363BE30CDE14A970F009C769D88C8AF04BB1E0BA86F7439m1c1F) Администрации муниципального района от 02.06.2009 N 297 «О мероприятиях по организации и проведению завоза топливно-энергетических ресурсов на территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Реализацию осуществляет Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района в рамках [Постановления](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BB558B1263BE30CDE14A970F009C769D88C8AF04BB1E0BA86F7439m1c1F) Правительства Красноярского края от 03.02.2009 N 50-п «Об утверждении Порядка и условий безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Финансирование осуществляется за счет средств краевого бюджета в [Порядке](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BA528F1A63BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A5180EBD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF), утвержденном Постановлением Правительства Красноярского края от 18.08.2016 N 401-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на осуществление органом местного самоуправления государственных полномочий Красноярского края по обеспечению твердым топливом граждан в домах с печным отоплением (включая доставку)».

Отдельное мероприятие 9 реализуется Управлением в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F12BE57891263BE30CDE14A970F009C649DD0C4A905A41800BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета и средств долевого участия муниципального района на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 10 реализуется Управлением на основании заключенного [соглашения](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F14B7528D1263BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A51F09BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) о передаче отдельного полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга органам местного самоуправления муниципального района по пользованию имуществом - гидротехническим сооружением - ледозащитной дамбой, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение Хатанга (в части организации капитального ремонта ледозащитной дамбы на реке Хатанга у села Хатанга муниципального района), утвержденного Решением Таймырского районного Совета депутатов от 09.04.2018 N 15-0219, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F12BE57891263BE30CDE14A970F009C649DD0C4A905A41800BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета и средств долевого участия муниципального района на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F5475D3B11B405D74765E96F9DE71FC54F5EC526D9C3C5AC1AA71E0BmBc7F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 11 реализуется Управлением в рамках соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ городских и сельских поселений муниципального района для реализации мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F12BE57891263BE30CDE14A970F009C649DD0C4A905A41800BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 512-п и государственной [программы](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F11BB5A8A1463BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A51F09BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п.

Отдельное мероприятие 12 реализуется Управлением на основании заключенного [Соглашения](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BA55831A63BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A51F09BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Хатанга органам местного самоуправления муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, утвержденного Решением Таймырского районного Совета депутатов от 19.11.2019 N 06-055, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F11B6568F1B63BE30CDE14A970F009C649DD0C4A707A7190FBD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п, за счет субсидий, предоставляемых из краевого бюджета и средств долевого участия муниципального района на основании заключенных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 13 реализуется согласно [Положению](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503C12BA528D1A63BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A51F09BD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) об Управлении, утвержденному Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов от 18.04.2011 N 09-0180.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[Информация](#P819) о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам отражена в приложении 1 к муниципальной программе.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ресурсное [обеспечение](#P1770) и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования отражена в приложении 2 к муниципальной программе.

Приложение

к паспорту

муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | Источник информации | 2018 год | Годы реализации программы | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Вес показателя |  | Вес показателя |  | Вес показателя |  | Вес показателя |  |
|
|  | **Цель: создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Целевой показатель 1.**  Доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 33,33 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 2. | **Целевой показатель 2.** Доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х |  | х |  |
| 3. | **Целевой показатель 3.** Доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х |  |
| 4. | **Целевой показатель 4.** Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений) | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 33,30 | 100,00 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 5. | **Целевой показатель 5.** Доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений) | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 50,00 | 100,00 |  | х |  | х |  | х | 100,00 | х |  |
| 6. | **Целевой показатель 6.**  Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 7. | **Целевой показатель 7.** Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 8. | **Целевой показатель 8.** Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муницпального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 9. | **Целевой показатель 9.** Уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х |  | х |  | х |  |
| 10. | **Целевой показатель 10.**Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе |  |  |  | х |  | х | 100,00 | х |  | х |  |
| 11. | **Целевой показатель 11.** Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе |  | 100,00 | 100,00 | х | 88,89 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
|  | **Задача № 1. Осуществление деятельности органов местного самоуправления по развитию территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие 1** "Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы | ед. | Акт приемки законченного строительства по форме КС-11, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 | 1 | 1 | 1 | 0,16 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 1 | 0,20 | 1 |
| 1.2. | **Отдельное мероприятие 2** "Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество административных объектов (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера | ед. | Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта | 3 | 3 | 3 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | х |  | х |  |
| 1.3. | **Отдельное мероприятие 3** "Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией | ед. | Наличие исходно-разрешительной документации для обеспечения своевременного проведения строительных работ и ремонтных работ текущего и капитального характера | 4 | 6 | 2 | 0,05 | 1 | 0,10 | 8 | 0,1 | 1 | х |  |
| 1.4. | **Отдельное мероприятие 4** "Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению | ед. | Акт оказанных услуг | 1 | 2 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 1.5. | **Отдельное мероприятие 5** "Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению | ед. | Акт оказанных услуг | 1 | 2 |  | х |  | х |  | 0,05 | 2 | х |  |
|  | **Задача № 2. Обеспечение стабильного функционирования объектов коммунальной и социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | **Отдельное мероприятие 6** "Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения | ед. | Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, заключенных между Управлением и энергоснабжающими организациями | 6 | 6 | 5 | 0,10 | 5 | 0,10 | 5 | 0,20 | 5 | 0,20 | 5 |
| 2.1.2. | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги | ед. | Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных между Управлением и исполнителями коммунальных услуг | 6 | 6 | 6 | 0,10 | 5 | 0,10 | 5 | 0,20 | 5 | 0,20 | 5 |
| 2.2. | **Отдельное мероприятие 7** "Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100 | 100 | 100 | 0,10 | 100 | 0,10 | 100 | 0,12 | 100 | 0,13 | 100 |
|  | **Задача № 3. Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Отдельное мероприятие 8** "Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100 | 100 | 100 | 0,10 | 100 | 0,10 | 100 | 0,10 | 100 | 0,13 | 100 |
| 3.2. | **Отдельное мероприятие 9** "Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество населенных пунктов муниципального района обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов | ед. | Акт ввода в эксплуатацию мест сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов | 2 | 3 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 3.2.2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального района | ед. | Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 |  | 4 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 3.3. | **Отдельное мероприятие 10** "Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений на территории муниципального района | ед. | Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта |  | 1 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| 3.4. | **Отдельное мероприятие 11 "**Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края | ед. | Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта | 2 | 2 | 1 | 0,05 | 1 | х |  | х |  | х |  |
| 3.5. | **Отдельное мероприятие 12 "Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения**" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Количество вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | ед. | Акт приемки законченного строительства по форме КС-11 |  |  |  |  |  | 0,15 | 1 | х |  | х |  |
|  | **Задача № 4. Обеспечение эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий** | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1. | **Отдельное мероприятие 13** "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы | ед. | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к муниципальной программе |  | 9 | 8 | 0,14 | 8 | 0,14 | 8 | 0,14 | 7 | 0,14 | 5 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие инфраструктуры

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района»

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

ПОДПРОГРАММАМ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | всего расходы | х | х | х | х | 2 460 027,98 | 2 229 671,79 | 2 346 367,52 | 2 252 298,93 | 2 178 009,37 | 2 141 426,67 | 13 607 802,26 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление развития инфраструктуры муниципального района | 233 | х | х | х | 1 614 575,04 | 1 357 360,41 | 1 428 424,08 | 1 336 023,69 | 1 336 110,08 | 1 299 527,38 | 8 372 020,68 |
|  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | х | х | х | 845 452,94 | 872 311,38 | 917 943,44 | 916 275,24 | 841 899,29 | 841 899,29 | 5 235 781,58 |
| Отдельное мероприятие 1 | Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы | всего расходы |  |  |  |  | 255 081,89 | 27 047,94 | 24 643,30 | 32 838,61 | 28 369,63 | 1 010,10 | 368 991,47 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 255 081,89 | 27 047,94 | 24 643,30 | 32 838,61 | 28 369,63 | 1 010,10 | 368 991,47 |
|  | муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 233 | 04.12 | 08.0.00.09840 | 410 | 21 274,75 | 561,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 835,97 |
|  |  | 233 | 05.05 | 08.0.00.S5720 | 410 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 233 | 05.05 | 08.0.00.S572S | 410 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.02020 | 240 | 0,00 | 7 010,41 | 13 700,00 | 6 125,60 | 0,00 | 0,00 | 26 836,01 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.S5630 | 410 | 141 357,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 357,05 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.S5850 | 410 |  |  | 1 010,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010,10 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.02020 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 713,01 | 28 369,63 | 1 010,10 | 56 092,74 |
|  |  | 233 | 07.03 | 08.0.00.02040 | 410 | 77 250,09 | 19 476,31 | 9 933,20 |  |  |  | 106 659,60 |
| Отдельное мероприятие 2 | Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) | всего расходы |  |  |  |  | 17 604,07 | 8 654,62 | 10 385,17 | 2 974,93 | 0,00 | 0,00 | 39 618,79 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 17 604,07 | 8 654,62 | 10 385,17 | 2 974,93 | 0,00 | 0,00 | 39 618,79 |
| муниципального района | 233 | 01.13 | 08.0.00.01060 | 240 | 8 895,51 | 8 218,38 | 5 518,90 | 1 099,03 |  |  | 23 731,82 |
|  |  | 233 | 03.09 | 08.0.00.01060 | 240 | 8 708,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 708,56 |
|  |  | 233 | 03.10 | 08.0.00.01060 | 240 | 0,00 | 0,00 | 4 866,27 | 1 875,90 | 0,00 | 0,00 | 6 742,17 |
|  |  | 233 | 04.12 | 08.0.00.09840 | 240 | 0,00 | 436,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,24 |
| Отдельное мероприятие 3 | Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 12 566,19 | 8 182,96 | 27 824,45 | 39 606,91 | 2 813,02 | 0,00 | 90 993,53 |
| муниципального района | 233 | 01.13 | 08.0.00.01060 | 240 | 12,00 | 486,91 | 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,41 |
|  | 233 | 01.13 | 08.0.00.06320 | 240 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.02060 | 410 | 0,00 | 0,00 | 2 621,08 | 3 855,59 | 0,00 | 0,00 | 6 476,67 |
|  |  | 233 | 03.09 | 08.0.00.01060 | 240 | 12,00 | 175,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,12 |
|  |  | 233 | 03.10 | 08.0.00.01060 | 240 |  |  |  | 5 476,85 |  |  | 5 476,85 |
|  |  | 233 | 04.12 | 08.0.00.09840 | 410 | 402,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,04 |
|  |  | 233 | 07.01 | 08.0.00.02010 | 240 | 0,00 | 264,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,73 |
|  |  | 233 | 07.01 | 08.0.00.02010 | 410 | 1 125,18 | 542,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 667,70 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.02020 | 410 | 1 899,03 | 2 682,62 | 21 165,62 | 11 661,57 | 0,00 | 0,00 | 37 408,84 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.02030 | 410 | 0,00 | 1 589,40 | 0,00 | 2 465,25 | 0,00 | 0,00 | 4 054,65 |
|  |  | 233 | 07.02 | 08.0.00.02040 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 233 | 07.03 | 08.0.00.02040 | 240 | 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,24 |
|  |  | 233 | 07.03 | 08.0.00.02040 | 410 | 997,96 | 2 441,66 | 3 911,25 | 3 260,88 | 0,00 | 0,00 | 10 611,75 |
|  |  | 233 | 11.01 | 08.0.00.08010 | 410 | 5 305,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305,74 |
|  |  | 233 | 11.02 | 08.0.00.08010 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 886,77 | 2 813,02 | 0,00 | 15 699,79 |
| Отдельное мероприятие 4 | Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района | всего расходы |  |  |  |  | 1 049,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,40 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление развития инфраструктуры |  |  |  |  | 1 049,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,40 |
|  | 233 | 04.12 | 08.0.00.S4660 | 240 | 1 049,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,40 |
| Отдельное мероприятие 5 | Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района | всего расходы |  |  |  |  | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 795,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление развития инфраструктуры муниципального района |  |  |  |  | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 795,00 |
| 233 | 04.12 | 08.0.00.09840 | 240 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 795,00 |
| Отдельное мероприятие 6 | Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для | всего расходы |  |  |  |  | 1 237 746,10 | 1 239 245,70 | 1 269 366,37 | 1 212 928,80 | 1 254 387,60 | 1 254 387,60 | 7 468 062,17 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения | Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 1 237 746,10 | 1 239 245,70 | 1 269 366,37 | 1 212 928,80 | 1 254 387,60 | 1 254 387,60 | 7 468 062,17 |
| муниципального района | 233 | 05.02 | 08.0.00.75700 | 810 | 605 220,00 | 616 455,30 | 602 160,57 | 538 203,70 | 579 662,50 | 579 662,50 | 3 521 364,57 |
|  | 233 | 05.02 | 08.0.00.75770 | 810 | 632 526,10 | 622 790,40 | 667 205,80 | 674 725,10 | 674 725,10 | 674 725,10 | 3 946 697,60 |
| Отдельное мероприятие 7 | Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы | всего расходы |  |  |  |  | 267 609,24 | 280 213,78 | 296 049,54 | 274 816,44 | 241 899,29 | 241 899,29 | 1 602 487,58 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управления муниципального заказа и | 240 |  |  |  | 267 609,24 | 280 213,78 | 296 049,54 | 274 816,44 | 241 899,29 | 241 899,29 | 1 602 487,58 |
|  | потребительского рынка Администрации | 240 | 01.13 | 08.0.00.06110 | 240 | 11 084,04 | 11 675,03 | 13 037,90 | 13 986,47 | 0,00 | 0,00 | 49 783,44 |
|  | муниципального района | 240 | 01.13 | 08.0.00.06120 | 240 | 41 250,95 | 41 997,31 | 43 472,18 | 45 482,10 | 0,00 | 0,00 | 172 202,54 |
|  |  | 240 | 01.13 | 08.0.00.06130 | 240 | 3 098,37 | 3 235,24 | 4 464,17 | 5 144,65 | 0,00 | 0,00 | 15 942,43 |
|  |  | 240 | 01.13 | 08.0.00.08950 | 240 | 212 175,88 | 223 306,20 | 235 075,29 | 210 203,22 | 241 899,29 | 241 899,29 | 1 364 559,17 |
| Отдельное мероприятие 8 | Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района | всего расходы |  |  |  |  | 577 843,70 | 592 097,60 | 621 893,90 | 641 458,80 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 633 294,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управления муниципального заказа и | 240 |  |  |  | 577 843,70 | 592 097,60 | 621 893,90 | 641 458,80 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 633 294,00 |
|  | потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 10.03 | 08.0.00.05250 | 320 | 577 843,70 | 592 097,60 | 621 893,90 | 641 458,80 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 633 294,00 |
| Отдельное мероприятие 9 | Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района | всего расходы |  |  |  |  | 1 422,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,08 |
| в том числе по ГРБС: | 233 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Управление развития инфраструктуры муниципального района | 233 | 05.03 | 08.0.00.09840 | 240 | 1 422,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,08 |
| Отдельное мероприятие 10 | Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района | всего расходы |  |  |  |  | 21 894,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 894,56 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 21 894,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 894,56 |
|  | 233 | 04.06 | 08.0.00.16320 | 240 | 237,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,86 |
|  | муниципального района | 233 | 04.06 | 08.0.00.L016Б | 240 | 21 656,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 656,70 |
| Отдельное мероприятие 11 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края | всего расходы | 233 |  |  |  | 32 010,31 | 10 569,63 | 9 657,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 237,59 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 32 010,31 | 10 569,63 | 9 657,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 237,59 |
| муниципального района | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 233 | 04.06 | 08.0.00.L016Б | 540 | 21 656,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 656,70 |
|  | 233 | 05.03 | 08.0.F2.55550 | 540 | 10 353,61 | 10 569,63 | 9 657,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 580,89 |
| Отдельное мероприятие 12 | Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | всего расходы | 233 |  |  |  | 0,00 | 29 497,28 | 45 927,75 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 77 521,03 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление развития инфраструктуры | 233 |  |  |  | 0,00 | 29 497,28 | 45 927,75 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 77 521,03 |
| муниципального района | 233 | 0505 | 08.0.G5.52430 | 410 | 0,00 | 29 497,28 |  | 0,00 | 0,00 |  | 29 497,28 |
|  | 233 | 0505 | 08.0.G5.52431 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096,00 |
|  | 233 | 0505 | 08.0.F5.52430 | 410 | 0,00 |  | 45 927,75 | 0,00 | 0,00 |  | 45 927,75 |
| Отдельное мероприятие 13 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего расходы |  |  |  |  | 34 905,44 | 34 162,28 | 40 619,39 | 45 578,44 | 49 039,83 | 44 129,68 | 248 435,06 |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление развития инфраструктуры |  |  |  |  | 34 905,44 | 34 162,28 | 40 619,39 | 45 578,44 | 49 039,83 | 44 129,68 | 248 435,06 |
|  | муниципального района | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.10380 | 120 | 142,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,64 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.01060 | 120 | 25 276,58 | 26 015,41 | 32 207,21 | 35 144,04 | 35 344,05 | 35 344,05 | 189 331,34 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.01060 | 240 | 6 896,98 | 3 870,42 | 4 657,44 | 5 235,270 | 9 903,42 | 4 993,27 | 35 556,80 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.01060 | 320 | 3,87 | 192,56 | 4,38 | 0,00 | 0,00 |  | 200,81 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.01060 | 850 | 365,00 | 96,50 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 859,10 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.01070 | 120 | 2 066,82 | 2 231,70 | 3 462,96 | 3 462,96 | 3 462,96 | 3 462,96 | 18 150,36 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.10350 | 120 | 0,00 | 214,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 214,07 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.10360 | 120 | 0,00 | 1 353,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 353,62 |
|  |  | 233 | 01.13 | 08.0.00.09850 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448,77 | 0,00 | 0,00 | 1 448,77 |
|  |  | 233 | 07.05 | 08.0.00.01060 | 240 | 153,55 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 230,00 | 230,00 | 1 177,55 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие инфраструктуры

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расхода (тыс.руб.), годы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | **Всего** | **2 460 027,98** | **2 229 671,79** | **2 346 367,52** | **2 252 298,93** | **2 178 009,37** | **2 141 426,67** | **13 607 802,26** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 41 658,11 | 36 793,40 | 49 810,93 | 1 971,20 | 0,00 | 0,00 | 130 233,64 |
|  | краевой бюджет | 1 982 695,81 | 1 834 847,49 | 1 893 881,93 | 1 854 491,40 | 1 854 387,60 | 1 854 387,60 | 11 274 691,83 |
|  | районный бюджет | 333 237,14 | 300 261,94 | 339 025,95 | 331 202,11 | 323 621,77 | 287 039,07 | 1 914 387,98 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 58 436,02 | 57 768,96 | 63 648,71 | 64 634,22 | 0,00 | 0,00 | 244 487,91 |
|  | внебюджетные источники | 44 000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,90 |
| Отдельное мероприятие 1 | Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы | **Всего** | **255 081,89** | **27 047,94** | **24 643,30** | **32 838,61** | **28 369,63** | **1 010,10** | **368 991,47** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 154 944,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 944,98 |
|  | районный бюджет | 55 936,01 | 27 047,94 | 24 643,30 | 32 838,61 | 28 369,63 | 1 010,10 | 169 845,59 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  | внебюджетные источники | 44 000,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,90 |
| Отдельное мероприятие 2 | Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) | **Всего** | **17 604,07** | **8 654,62** | **10 385,17** | **2 974,93** | **0,00** | **0,00** | **39 618,79** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 17 604,07 | 8 654,62 | 10 385,17 | 2 974,93 | 0,00 | 0,00 | 39 618,79 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 3 | Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера | **Всего** | **12 566,19** | **8 182,96** | **27 824,45** | **39 606,91** | **2 813,02** | **0,00** | **90 993,53** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 10 066,19 | 8 182,96 | 27 824,45 | 39 606,91 | 2 813,02 | 0,00 | 88 493,53 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 4 | Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов сельских поселений и схемы территориального планирования муниципального района | **Всего** | **1 049,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 049,40** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,40 |
|  | районный бюджет | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 5 | Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) сельских поселений на территории муниципального района | **Всего** | **295,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 500,00** | **0,00** | **1 795,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 795,00 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 6 | Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения | **Всего** | **1 237 746,10** | **1 239 245,70** | **1 269 366,37** | **1 212 928,80** | **1 254 387,60** | **1 254 387,60** | **7 468 062,17** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 1 237 746,10 | 1 239 245,70 | 1 269 366,37 | 1 212 928,80 | 1 254 387,60 | 1 254 387,60 | 7 468 062,17 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 7 | Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы | **Всего** | **267 609,24** | **280 213,78** | **296 049,54** | **274 816,44** | **241 899,29** | **241 899,29** | **1 602 487,58** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 212 175,88 | 223 306,20 | 235 075,29 | 210 203,22 | 241 899,29 | 241 899,29 | 1 364 559,17 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 55 433,36 | 56 907,58 | 60 974,25 | 64 613,22 | 0,00 | 0,00 | 237 928,41 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 8 | Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района | **Всего** | **577 843,70** | **592 097,60** | **621 893,90** | **641 458,80** | **600 000,00** | **600 000,00** | **3 633 294,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 577 843,70 | 592 097,60 | 621 893,90 | 641 458,80 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 633 294,00 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 9 | Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района | **Всего** | **1 422,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 422,08** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | районный бюджет | 1 422,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,08 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 10 | Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района | **Всего** | **21 894,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 894,56** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 16 193,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 193,86 |
|  | краевой бюджет | 5 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 398,04 |
|  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 302,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,66 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 11 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края | **Всего** | **32 010,31** | **10 569,63** | **9 657,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52 237,59** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 25 464,25 | 9 589,30 | 8 720,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 773,88 |
|  | краевой бюджет | 5 885,95 | 504,70 | 458,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849,62 |
|  | районный бюджет | 660,11 | 475,63 | 478,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,09 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 12 | Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | **Всего** | **0,00** | **29 497,28** | **45 927,75** | **2 096,00** | **0,00** | **0,00** | **77 521,03** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 27 204,10 | 41 090,60 | 1 971,20 | 0,00 | 0,00 | 70 265,90 |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 1 431,80 | 2 162,69 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 3 698,29 |
|  | районный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 861,38 | 2 674,46 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556,84 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 13 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего** | **34 905,44** | **34 162,28** | **40 619,39** | **45 578,44** | **49 039,83** | **44 129,68** | **248 435,06** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | краевой бюджет | 142,64 | 1 567,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,33 |
|  | районный бюджет | 34 762,80 | 32 594,59 | 40 619,39 | 45 578,44 | 49 039,83 | 44 129,68 | 246 724,73 |
|  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие инфраструктуры

Таймырского Долгано-Ненецкого

муниципального района"

РАСЧЕТ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТАЙМЫРСКОГО

ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N показателя в соответствии с приложением к муниципальной программе | Наименование показателя | Единица измерения |
| Целевой показатель 1 | Доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество объектов социальной сферы, введенных в эксплуатацию в текущем году (акт приемки законченного строительства по форме КС-11, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3);  A - количество объектов социальной сферы, планируемых к завершению строительства (реконструкции или модернизации) в текущем году (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления) |  |
| Целевой показатель 2 | Доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации), в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера по отношению к запланированным | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество административных объектов, в которых выполнены ремонтные работы в текущем году (акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта);  A - количество планируемых к выполнению ремонтных работ в текущем году на административных объектах (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления) |  |
| Целевой показатель 3 | Доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество объектов обеспеченных исходно-разрешительной документацией в текущем году (ежеквартальный мониторинг Управления);  A - количество объектов, планируемых к обеспечению исходно-разрешительной документацией в текущем году (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления) |  |
| Целевой показатель 4 | Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений) | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с [пунктом 5.3.47](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F645543514B405D74765E96F9DE71FD74F06CC26DCD691FF40F01308B67374390E525525m3c5F) Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации»);  A - общее количество муниципальных образований, которым требуются документы территориального планирования (внесение в них изменений) (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с [пунктом 5.3.47](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F645543514B405D74765E96F9DE71FD74F06CC26DCD691FF40F01308B67374390E525525m3c5F) Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации») |  |
| Целевой показатель 5 | Доля сельских поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений) | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с [пунктом 5.3.47](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F645543514B405D74765E96F9DE71FD74F06CC26DCD691FF40F01308B67374390E525525m3c5F) Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 "О Министерстве экономического развития Российской Федерации");  A - общее количество сельских поселений, которым требуются документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений) (ежемесячный мониторинг Управления в соответствии с [пунктом 5.3.47](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DB8F645543514B405D74765E96F9DE71FD74F06CC26DCD691FF40F01308B67374390E525525m3c5F) Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 «О Министерстве экономического развития Российской Федерации») |  |
| Целевой показатель 6 | Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения ([Отчет](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503C13BC528B1563BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A5180EBD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) о расходовании средств субвенций на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями для населения, по форме, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 N 47-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по компенсации энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края»);  A - общее количество энергоснабжающих организаций, которым необходимо выплатить компенсацию выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения ([Расчет](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BE54891A63BE30CDE14A970F009C649DD0C4AE04A5180ABD39257F455D54272A1110A3C1E6EEmDcEF) размера компенсации выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения по форме, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2013 N 43-п «О реализации Закона Красноярского края "О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения») |  |
| Целевой показатель 7 | Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги (отчет по форме согласно приложению к [Постановлению](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503414BB5189183EB43894ED4890005F99638CD0C4AE1AA51C17B46D76m3cAF) Правительства Красноярского края от 13.02.2013 N 36-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг»);  A - общее количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым необходимо выплатить компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503410BA518F183EB43894ED4890005F99638CD0C4AE1AA51C17B46D76m3cAF) Правительства Красноярского края от 14.02.2013 N 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» |  |
| Целевой показатель 8 | Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении и населения, проживающего на территории муниципального района (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района в период навигации, ведомость безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, гражданам, проживающим на территории муниципального района в домах с печным отоплением, ведомость предоставления угля лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство), проживающим на территории населенных пунктов сельского поселения Хатанга, для отопления кочевого жилья, согласно Порядку, утвержденному [Постановлением](consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E07AB142AD702B8FB1F503F17BB558B1263BE30CDE14A970F009C769D88C8AF04BB1E0BA86F7439m1c1F) Правительства Красноярского края от 03.02.2009 N 50-п «Об утверждении Порядка и условий безвозмездного предоставления угля, включая его доставку, в пределах норм отпуска твердого топлива гражданам, проживающим на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»);  A - общая потребность в твердом топливе для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении и населения, проживающего на территории муниципального района (перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию муниципального района, ежегодно утверждаемый постановлением Администрации муниципального района) |  |
| Целевой показатель 9 | Уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%,  где:  B - фактический объем софинансирования на реализацию мероприятий в рамках государственных программ Красноярского края;  A - планируемый объем софинансирования на реализацию мероприятий в рамках государственных программ Красноярского края |  |
| Целевой показатель 10 | Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (акт приемки законченного строительства по форме КС-11);  A - количество объектов питьевого водоснабжения, планируемых к завершению строительства и реконструкции (модернизации) в текущем году (расчет детализации расходов к бюджетной смете Управления) |  |
| Целевой показатель 11 | Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - количество показателей результативности муниципальной программы, достигших 100% уровня исполнения (отчет об исполнении муниципальной программы);  A - общее количество показателей результативности муниципальной программы ([приложение](#P305) к паспорту муниципальной программы) |  |
| Показатель результативности 2.2.1 | Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка в период навигации);  A - общая потребность в твердом топливе для учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении (Перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию муниципального района, ежегодно утверждаемый постановлением Администрации муниципального района) |  |
| Показатель результативности 3.1.1 | Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района | % |
|  | Показатель определяется по формуле:  B / A x 100%, где:  B - объем поставленного твердого топлива для населения муниципального района, проживающего в домах с печным отоплением (еженедельный мониторинг Управления муниципального заказа и потребительского рынка в период навигации);  A - общая потребность в твердом топливе для населения муниципального района, проживающего в домах с печным отоплением (Перечень грузополучателей и объемов угля, завозимых на территорию муниципального района, ежегодно утверждаемый Постановлением Администрации муниципального района) |  |
|  | Источник информации - акты ввода в эксплуатацию мест сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |
| Показатель результативности 4.1.1 | Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы | ед. |
|  | Показатель определяется путем суммирования показателей результативности муниципальной программы, достигших 100% исполнения |  |