ТАЙМЫРСКИЙ  ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 31.10.                      18                  1273

- от __________________20____ г.,  № _________

Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие транспортно-дорожного комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр», но не ранее 1 января 2019 года.

Временно исполняющая полномочия Главы

муниципального района

Г.В. Гаврилова

Приложение к постановлению Администрации муниципального района от 31.10.2018 № 1273 (в ред. от 14.02.2019 № 129, от 13.05.2019 № 469, от 10.12.2019 № 1332, от 15.06.2020 № 690, от 29.12.2020 № 1547, от 02.06.2021 № 756, 03.06.2021 № 758, от 27.12.2021 № 1837, от 03.06.2022 № 896, от 31.08.2022 № 1425, от 19.10.2022 № 1649, от 30.12.2022 № 2024, от 31.05.2023 № 723, от 09.06.2023 № 784, от 04.07.2023 № 907, от 13.07.2023 № 946, от 18.01.2024 № 61, от 19.04.2024 № 618, от 29.05.2024 № 808, от 05.12.2024 № 1614, от 18.12.2024 № 1663, от 26.12.2024 № 1714)

Муниципальная программа

«Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Распоряжение Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 01.08.2018 № 683-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации с 2019 года» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы: - Развитие транспортной отрасли муниципального района. - Дороги Таймыра. Отдельное мероприятие: «Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение доступности транспортных услуг, безопасности и совершенствования транспортных процессов, развитие современной информационно-телекоммуникационной среды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – муниципальный район) |
| Задачи муниципальной программы | - Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района. - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района. 3.Обеспечение доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - – 2027 годы |
| Перечень целевых показателей | К 2028 году: - доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта, составит 98,8%; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, составит 89,7%; - доля населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет и услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность, составит 3,7 %. Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к паспорту Программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 2 618 728,08 тыс. руб., в том числе: в том числе: 2019 год – 143 648,97 тыс. руб.; 2020 год – 165 523,57 тыс. руб.; 2021 год – 181 071,32 тыс. руб.; 2022 год – 276 981,18 тыс. руб.; 2023 год – 294 607,88 тыс. руб.; 2024 год – 380 272,17 тыс. руб.; 2025 год – 400 859,19 тыс. руб.; 2026 год - 387 881,90 тыс. руб.; 2027 год - 387 881,90 тыс. руб.; в том числе: средства краевого бюджета – 95 422,16 тыс. руб.: 2019 год – 6 370,87 тыс. руб.; 2020 год – 11 639,96 тыс. руб.; 2021 год – 17 462,04 тыс. руб.; 2022 год – 26 061,59 тыс. руб.; 2023 год – 1 509,62 тыс. руб.; 2024 год – 32 378,08 тыс. руб.; 2025 год - 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 тыс. руб.; 2027 год - 0,00 тыс. руб.; средства районного бюджета – 2 523 305,92 тыс. руб.: 2019 год – 137 278,10 тыс. руб.; 2020 год – 153 883,61 тыс. руб.; 2021 год – 163 609,28 тыс. руб.; 2022 год – 250 919,59 тыс. руб.; 2023 год – 293 098,26 тыс. руб.; 2024 год – 347 894,09 тыс. руб.; 2025 год – 400 859,19 тыс. руб.; 2026 год – 387 881,90 тыс. руб.; 2027 год – 387 881,90 тыс. руб. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере транспортно-дорожного комплекса, информационной инфраструктуры и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Транспортно-дорожный комплекс муниципального района, как инфраструктурная отрасль, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и социально-экономического развития муниципального района. Для муниципального района с его территорией (879,9 тыс. кв. м), а также особенностями его географического местоположения (на 100% находится за Полярным кругом и полностью входит в Арктическую зону Российской Федерации) текущее состояние и дальнейшее развитие транспортно-дорожного комплекса имеет особое значение и является необходимым условием для обеспечения экономического роста муниципального района и улучшения качества жизни населения.

Одной из основных проблем транспортно-дорожного комплекса муниципального района является высокая стоимость услуг на перевозку пассажиров, багажа и грузов при организации транспортного сообщения на территории муниципального района. Наличие этой проблемы обусловлено следующим рядом объективных причин:

- отсутствием автомобильных дорог муниципального района круглогодичного действия, соединяющих населенные пункты с административным центром муниципального района - городом Дудинкой;

- недостаточностью соответствующих требованиям действующего законодательства провозных мощностей для удовлетворения потребностей населения муниципального района в транспортных услугах (водный транспорт);

- регулярным повышением цен на топливно-энергетические ресурсы, электрическую и тепловую энергии, материально-техническое снабжение и т.д.;

- низким уровнем оснащенности и безопасности функционирования объектов транспортно-дорожной инфраструктуры муниципального района;

- физическим и моральным износом подвижного состава, используемого при организации транспортного сообщения на территории муниципального района.

Воздушное сообщение на территории муниципального района является одним из основных видов транспорта, посредством которого осуществляются перевозки пассажиров, багажа и грузов в труднодоступные населенные пункты муниципального района. Принимая во внимание, что перевозка пассажиров и грузов водным транспортом ограничена коротким периодом летней речной навигации, а также отсутствием автомобильных дорог круглогодичного действия, соединяющих между собой населенные пункты муниципального района, воздушный транспорт на территории муниципального района является безальтернативным круглогодичным видом транспортного сообщения, что придает ему статус социально значимого вида сообщения.

Водный транспорт является альтернативным воздушному транспорту в пассажирских перевозках в период летней речной навигации, на котором перевозятся пассажиры и грузы в 13 населенных пунктов муниципального района.

Ежегодно в муниципальном районе услугами воздушного и водного транспорта пользуются порядка 13 тысяч человек. Общая протяженность маршрутной сети воздушного транспорта муниципального района составляет 3 099 км, а протяженность маршрутной сети водного транспорта муниципального района составляет 3 188 км. Действующая транспортная сеть муниципального района позволяет осуществлять регулярные пассажирские и грузовые перевозки между 19 населенными пунктами муниципального района.

Несмотря на предпринимаемые органами местного самоуправления меры, общее состояние транспортно-дорожного комплекса не отвечает существующим потребностям, что приводит к снижению инвестиционной привлекательности муниципального района.

На территории муниципального района ежегодно (в среднем на 10-15%) увеличивается количество автомобильного транспорта, меняется структура парка автотранспорта и увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей.

Технико-эксплуатационное состояние дорог, в связи с отсутствием плановых ремонтов и, как следствие, не соблюдением межремонтных сроков, а также возросшей нагрузки на автомобильные дороги, в целом ухудшилось.

Из общей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района с твердым покрытием протяженностью 14,43 км, по состоянию на 01.01.2024, 95,2% не соответствуют нормативным требованиям.

В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли муниципального района, обусловленным предоставлением бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог и автозимников муниципального района в объеме менее утвержденного норматива финансовых затрат (51,09% при нормативе 100%), а также недостаточным финансированием на ремонт автодорог для восстановления их потребительских свойств, и полным отсутствием финансирования на капитальный ремонт автодорог, имеется существенный разрыв между транспортно-эксплуатационными показателями автомобильных дорог, сконцентрированных возле административного центра муниципального района, и автомобильных дорог отдаленных населенных пунктов. Неудовлетворительные потребительские свойства последних существенно сдерживают социально-экономическое развитие муниципального района.

С 2018 года широкополосным доступом в сеть Интернет обеспечены 14 удаленных и труднодоступных населенных пунктов в сельских поселениях Хатанга и Караул, городского поселения Дудинка. Население данных поселков имеет возможность беспроводного доступа в сеть Интернет по социальному тарифному плану, а также бесплатного доступа к 40 федеральным и региональным сайтам. Таким образом, население 22 населенных пунктов муниципального района, за исключением снп. Мунгуй, Казанцево, Поликарповск, Кареповск и Каяк, имеют возможность пользоваться широкополосным доступом в сеть Интернет.

Широкополосным доступом в сеть Интернет обеспечено население 22 населенных пунктов муниципального района, за исключением снп. Мунгуй, Казанцево, Поликарповск, Кареповск и Каяк. В 2024 году в рамках реализации Программы за счет субсидий из краевого бюджета для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов обеспечивается возможностью беспроводного доступа в сеть Интернет по социальному тарифному плану население снп. Жданиха, за счет субсидий из краевого бюджета на улучшение услуг связи обеспечивается содержание магистрального канала связи в с. Хатанга, а также улучшение услуг сотовой связи в снп. Потапово и Тухард.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, развития экономической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы управления, носят комплексный межведомственный характер. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий, в том числе органов местного самоуправления.

Не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления между собой, с населением и организациями.

Существуют риски, которые могут создать препятствия для достижения цели Программы:

финансово-экономические - возникновение дефицита бюджетных средств может повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий и, как следствие, не достижение значений целевых показателей (индикаторов) Программы;

природно-климатические - возникновение природных условий, препятствующих своевременной реализации программных мероприятий (связаны с территориальными особенностями);

форс-мажорные - возникновение форс-мажорных обстоятельств у подрядчиков, осуществляющих реализацию программных мероприятий.

Минимизация данных рисков предусматривается путем усиления контроля ответственного исполнителя за ходом реализации Программы.

- Приоритетные направления соответствующей сферы, основные цели и задачи Программы

Основными приоритетами Программы является обеспечение доступности пассажирских транспортных, информационно-телекоммуникационных услуг для населения и повышение уровня безопасности функционирования инфраструктурных объектов транспорта.

Цель Программы: Обеспечение доступности транспортных услуг, безопасности и совершенствования транспортных процессов, развитие современной информационно-телекоммуникационной среды муниципального района.

Задачи Программы:

1. Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района.

2. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района.

3. Обеспечение доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении к паспорту Программы.

- Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий Программы, с указанием сроков их реализации

Утратил силу.

- Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Реализация отдельного мероприятия «Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», на основании Постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на данные цели и Постановления Администрации муниципального района об утверждении плана мероприятий по созданию соответствующих условий. Финансирование отдельного мероприятия осуществляется за счет средств краевого бюджета и долевого участия муниципального района в финансировании расходов на основании заключенного соглашения.

Исполнителем является Администрация муниципального района в лице Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

- Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам, отдельному мероприятию Программы приведена в приложении 1 к Программе.

- Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования приведены в приложении 2 к Программе.

Приложение 1

к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | Источник информации | 2018 год | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес показателя |  | Значение показателя |  | Вес показателя | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя |
| 1 | Цель: обеспечение доступности транспортных услуг, безопасности и совершенствования транспортных процессов, развитие современной информационно-телекоммуникационной среды Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 97,7 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | 98,8 | х | 98,8 |  |  | х | 98,8 | х | 98,8 |  | 98,8 |
|  | Целевой показатель 2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 99,7 | 99,7 | 97,9 | 97,9 | 96,9 | 95,2 | х | 92,7 |  |  | х | 91,7 | х | 90,7 | х | 89,7 |
|  | Целевой показатель 3 Доля населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет и услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 51,9 | 51,9 | 51,9 | 48,1 | 18,5 | 7,4 | х | 11,1 |  |  | х | 3,7 | х | 3,7 | х | 3,7 |
| 1.1 | Задача 1. Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной отрасли муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок воздушным транспортом | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 158,3 | 132,1 | 100,7 | 108,1 | 108,9 | 112,5 | 0,56 | 100,0 |  |  | 0,55 | 100,0 | 0,55 | 100,0 | 0,55 | 100,0 |
| 1.1.1.2 | Доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок водным транспортом | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 102,8 | 87,8 | 107,8 | 107,2 | 113,5 | 106,1 | 0,22 | 100,0 |  |  | 0,22 | 100,0 | 0,22 | 100,0 | 0,22 | 100,0 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 2. Дороги Таймыра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 0,1 | 10,83 |  |  | 0,1 | 14,43 | 0,1 | 14,43 | 0,1 | 14,43 |
| 1.2.1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района сезонного действия (автозимники), на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 6,3 | 6,3 | 0,04 | 6,3 |  |  | 0,04 | 163,3 | 0,04 | 163,3 | 0,04 | 163,3 |
| 1.2.1.3 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | - | - | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,01 | 0,36 |  |  | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,01 | 0,14 |
| 1.3 | Задача 3. Обеспечение доступности информационно-телекоммуникационных услуг для населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Отдельное мероприятие. Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью получения услуг широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет | Ед. | Отчет о достижении значения показателя результативности в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии | 14 | 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0,02 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность | Ед. | Отчет о достижении значения показателя результативности в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,05 |  |  | 2 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 1 |

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, подпрограммам муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | всего расходы | × | × | × | × | 143 648,97 | 165 523,57 |  | 181 071,32 | 276 981,18 | 294 607,88 | 380 272,17 | 400 859,19 | 387 881,90 | 387 881,90 | 2 618 728,08 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 201 | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × |  | × |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | × | × | × | 143 648,97 | 165 523,57 |  | 181 071,32 | 276 981,18 | 294 607,88 | 380 272,17 | 400 859,19 | 387 881,90 | 387 881,90 | 2 618 728,08 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной отрасли муниципального района» | всего расходы | × | × | × | × | 117 616,10 | 130 057,03 |  | 142 565,44 | 224 034,06 | 245 601,39 | 272 615,58 | 303 939,51 | 303 939,51 | 303 939,51 | 2 044 308,13 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 201 | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × |  | × |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 04 08 | 10 1 00 03010 | 810 | 88 834,50 | 93 154,93 |  | 104 334,86 | 178 757,51 | 181 643,25 | 195 030,36 | 222 181,33 | 222 181,33 | 222 181,33 | 1 508 299,40 |
|  |  |  | 201 | 04 08 | 10 1 00 03020 | 810 | 28 781,60 | 36 902,10 |  | 38 230,58 | 45 276,55 | 63 958,14 | 77 585,22 | 81 758,18 | 81 758,18 | 81 758,18 | 536 008,73 |
| Подпрограмма 2 | «Дороги Таймыра» | всего расходы | × | × | × | × | 19 649,23 | 23 814,93 |  | 21 026,38 | 29 053,14 | 40 526,76 | 78 470,85 | 90 154,22 | 77 176,93 | 77 176,93 | 457 049,37 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 201 | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × |  | × |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 04 09 | 10 2 00 09220 | 240 | 11 124,85 | 19 243,02 |  | 20 650,88 | 26 837,25 | 36 993,07 | 71 476,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 325,13 |
|  |  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 9Д001 | 240 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 054,22 | 77 076,93 | 77 076,93 | 244 208,08 |
|  |  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 9Д801 | 240 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  |  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 S5080 | 240 | 8 524,38 | 375,00 |  | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 274,38 |
|  |  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 S5090 | 240 | 0,00 | 4 196,91 |  | 0,50 | 2 215,89 | 3 533,69 | 6 994,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 941,78 |
| Отдельное мероприятие | Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | всего расходы | × | × | × | × | 6 383,64 | 11 651,61 |  | 17 479,50 | 23 893,98 | 8 479,73 | 29 185,74 | 6 765,46 | 6 765,46 | 6 765,46 | 117 370,58 |
|  |  | в том числе по ГРБС | 201 | × | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | х | × |
|  |  | Администрация муниципального района | 201 | 04 10 | 1 00 D276450 | 240 | 6 383,64 | 11 651,61 |  | 17 479,50 | 23 893,98 | 510,13 | 525,74 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 60 523,38 |
|  |  |  | 201 | 04 10 | 10 0 00 09840 | 240 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 7 969,60 | 3 369,60 | 6 739,20 | 6 739,20 | 6 739,20 | 31 556,80 |
|  |  |  | 201 | 04 10 | 10000S6451 | 244 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 290,40 |

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» | Всего | 143 648,97 | 165 523,57 |  | 181 071,32 |  | 276 981,18 |  | 294 607,88 |  | 380 272,17 | 400 859,19 | 387 881,90 | 387 881,90 | 2 618 728,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6 370,87 | 11 639,96 |  | 17 462,04 |  | 26 061,59 |  | 1 509,62 |  | 32 378,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 422,16 |
|  |  | районный бюджет | 137 278,10 | 153 883,61 |  | 163 609,28 |  | 250 919,59 |  | 293 098,26 |  | 347 894,09 | 400 859,19 | 387 881,90 | 387 881,90 | 2 523 305,92 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной отрасли муниципального района» | Всего | 117 616,10 | 130 057,03 |  | 142 565,44 |  | 224 034,06 |  | 245 601,39 |  | 272 615,58 | 303 939,51 | 303 939,51 | 303 939,51 | 2 044 308,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 117 616,10 | 130 057,03 |  | 142 565,44 |  | 224 034,06 |  | 245 601,39 |  | 272 615,58 | 303 939,51 | 303 939,51 | 303 939,51 | 2 044 308,13 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Дороги Таймыра» | Всего | 19 649,23 | 23 814,93 |  | 21 026,38 |  | 29 053,14 |  | 40 526,76 |  | 78 470,85 | 90 154,22 | 77 176,93 | 77 176,93 | 457 049,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 191,50 |  | 1 000,00 |  | 6 588,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 779,70 |
|  |  | районный бюджет | 19 649,23 | 23 814,93 |  | 21 026,38 |  | 26 861,64 |  | 39 526,76 |  | 71 882,65 | 90 154,22 | 77 176,93 | 77 176,93 | 447 269,67 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие | Создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Всего | 6 383,64 | 11 651,61 |  | 17 479,50 |  | 23 893,98 |  | 8 479,73 |  | 29 185,74 | 6 765,46 | 6 765,46 | 6 765,46 | 117 370,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 6 370,87 | 11 639,96 |  | 17 462,04 |  | 23 870,09 |  | 509,62 |  | 25 789,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 642,46 |
|  |  | районный бюджет | 12,77 | 11,65 |  | 17,46 |  | 23,89 |  | 7 970,11 |  | 3 395,86 | 6 765,46 | 6 765,46 | 6 765,46 | 31 728,12 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

| Расчет целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель в соответствии с приложением к паспорту муниципальной программы | Наименование показателя | Единица измерения |  |
| Целевой показатель 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта | % |  |
|  | Показатель определяется по формуле: В / А * 100 |  |  |
|  | где: |  |  |
|  | В - численность населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва), имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта (данные о населенных пунктах отражены в программах пассажирских перевозок воздушным и водным транспортом, утвержденных муниципальной программой муниципального района «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»); |  |  |
|  | А - общая численность населения муниципального района (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва) |  |  |
| Целевой показатель 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям | % |  |
|  | Показатель определяется по формуле: В / А * 100 |  |  |
|  | где: |  |  |
|  | В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям (данные ежегодно проводимой повторной диагностики автомобильных дорог (Приказ Минтранса России от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»), утверждаемые распоряжением Администрации муниципального района); |  |  |
|  | А - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований», постановление Администрации муниципального района от 23.07.2008 № 178 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района») |  |  |
| Целевой показатель 3 | Доля населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет и услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность | % |  |
|  | Показатель определяется по формуле: В / А * 100 где: В – количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет и услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи на базе цифровых технологий, ранее не имевших эту возможность (количество населенных пунктов в соответствии с данными операторов связи); А – общее количество населенных пунктов муниципального района (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва)- 27 населенных пунктов |  |  |
| Показатель результативности 1 | Доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок воздушным транспортом | % |  |
|  | Показатель определяется по формуле: В / А * 100 где: В - количество перевезенных пассажиров (отчеты, предоставляемые предприятиями воздушного транспорта в рамках заключенных Соглашений о предоставлении субсидий); А - плановое количество перевезенных пассажиров (данные установленные в программах пассажирских перевозок) |  |  |
| Показатель результативности 2 | Доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок водным транспортом | % |  |
|  | Показатель определяется по формуле: В / А * 100 где: В - количество перевезенных пассажиров (отчеты, предоставляемые предприятиями водного транспорта в рамках заключенных Соглашений о предоставлении субсидий); А - плановое количество перевезенных пассажиров (данные установленные в программах пассажирских перевозок) |  |  |

Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие транспортной отрасли муниципального района» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района Задача: Обеспечение доступности услуг пассажирского воздушного и водного транспорта на территории муниципального района |
| Целевые индикаторы | К 2028 году: - доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок воздушным транспортом составит 100,0 %; - доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок водным транспортом составит 100,0 % |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет всего 2 044 308,13 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 117 616,10 тыс. руб.; 2020 год - 130 057,03 тыс. руб.; 2021 год - 142 565,44 тыс. руб.; 2022 год – 224 034,06 тыс. руб.; 2023 год – 245 601,39 тыс. руб.; 2024 год – 272 615,58 тыс. руб.; 2025 год – 303 939,51тыс. руб.; 2026 год – 303 939,51 тыс. руб.; 2027 год – 303 939,51 тыс. руб. |

2.1. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

2.2. Ресурсное обеспечение Подпрограммы с указанием источников финансирования

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства районного бюджета. Объем средств на реализацию мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 3 к Подпрограмме.

  - Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых Администрацией муниципального района в целях повышения эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

Реализация Подпрограммных мероприятий 1 и 2 осуществляется в соответствии с программами пассажирских перевозок воздушным (с аэропорта «Хатанга», с посадочных площадок «Дудинка» и (или) «Гидропорт») и водным (в бассейнах рек «Енисей», «Хатанга») транспортом, представленными в приложениях 4-7 к Подпрограмме, посредством предоставления из районного бюджета субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального района в порядке, определенном Администрацией муниципального района.

Непосредственный мониторинг за реализацией программ пассажирских перевозок воздушным и водным транспортом осуществляет Администрация муниципального района в лице Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

В целях обеспечения регулярности выполнения пассажирских рейсов воздушным транспортом на направлении, в случае если среднее фактическое количество перевезенных рейсами пассажиров составляет менее средней загрузки по рейсу, установленной соответствующей программой пассажирских перевозок, (сезонная односторонняя загрузка воздушного судна, социальная значимость выполнения рейса, соблюдение регулярности полетов), Администрация муниципального района в лице начальника Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района принимает решение и в письменной форме уведомляет перевозчика о согласовании (не согласовании или переносе) выполнения данного рейса. В случае накопления пассажиров, по письменному обращению органов местного самоуправления поселений, исходя из технической возможности перевозчика, а также утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных кассовым планом исполнения районного бюджета на текущий период, с учетом соответствующих программ пассажирских перевозок, Администрация муниципального района в лице начальника Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района вправе принять решение о выполнение дополнительного пассажирского рейса с обязательным письменным уведомлениям перевозчика.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляется Администрацией муниципального района в лице Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального района.

Отчетные данные о реализации Подпрограммы формируются и предоставляются Администрацией муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 № 608.

Ответственным за непосредственную подготовку и представление отчетных данных в адрес исполнителя Подпрограммы является Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель Подпрограммы: комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1: доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок воздушным транспортом | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 132,1 | 100,7 | 108,1 | 108,9 | 112,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Целевой индикатор 2: доля перевезенных пассажиров в рамках программ пассажирских перевозок водным транспортом | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к Программе | 87,8 | 107,8 | 107,2 | 113,5 | 106,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 2 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

Перечень мероприятий Подпрограммы

| Наименование программы, Подпрограммы |  | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель Подпрограммы: Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение доступности и безопасности услуг пассажирского воздушного и водного транспорта на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок воздушным транспортом на территории муниципального района |  | Администрация муниципального района | 201 | 04 08 | 10 1 00 03010 | 810 | 88 834,50 | 93 154,93 | 104 334,86 | 178 757,51 | 181 643,25 | 195 030, 36 | 222 181,33 | 222 181,33 | 222 181,33 | 1 508 299,40 | Количество перевезенных пассажиров, не менее: 2019 год – 7 334 чел.; 2020 год – 9 225 чел.; 2021 год – 10 150 чел.; 2022 год – 9 903 чел.; 2023 год – 10 407 чел.; 2024 год – 10 772 чел.; 2025 год – 11 171 чел.; 2026 год – 11 171 чел; 2027 год – 11 171 чел. |
| Мероприятие 2. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок водным транспортом на территории муниципального района |  | Администрация муниципального района | 201 | 04 08 | 10 1 00 03020 | 810 | 28 781,60 | 36 902,10 | 38 230,58 | 45 276,55 | 63 958,14 | 77 585,22 | 81 758,18 | 81 758,18 | 81 758,18 | 536 008,73 | Количество перевезенных пассажиров, не менее: 2019 год - 4 495 чел.; 2020 год - 3 946 чел.; 2021 год - 3 946 чел.; 2022 год - 4 296 чел.; 2023 год – 4 932 чел.; 2024 год – 5 231 чел.; 2025 год – 5 231 чел.; 2026 год – 5 231 чел.; 2027 год – 5 231 чел. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района |  |  |  |  |  |  | 117 616,10 | 130 057,03 | 142 565,44 | 224 034,06 | 245 601,39 | 272 615,58 | 303 939,51 | 303 939,51 | 303 939,51 | 2 044 308,13 |  |

Приложение 3 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

| Статус | Наименование Подпрограммы муниципальной Программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |
| Подпрограмма | Развитие транспортной отрасли муниципального района | Всего: | 117 616,10 | 130 057,03 | 142 565,44 | 224 034,06 | 245 601,39 | 272 615,58 | 303 939,51 | 303 939,51 | 303 939,51 | 2 044 308,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 117 616,10 | 130 057,03 | 142 565,44 | 224 034,06 | 245 601,39 | 272 615,58 | 303 939,51 | 303 939,51 | 303 939,51 | 2 044 308,13 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

ПРОГРАММА

пассажирских перевозок на 2019 - 2027 годы воздушным транспортом из аэропорта «Хатанга»

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2019, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 1 | Аэропорт «Хатанга» |  | 18 | 18 |  | 1 раз в 2 недели по 2 дням недели, кроме июля - сентября | 1,917 | 34,506 | × | × | 35 443 700,00 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 1 305 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 2 320 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 2 900 |  |
| 2 | Аэропорт «Хатанга» |  | 60 | 18 |  | Еженедельно по 4 дням недели, кроме июля - августа. Сентябрь - со 2-ой половины месяца. Количество рейсов вне расписания - 20 | 3,417 | 205,020 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 2 900 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 4 360 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 4 020 |  |
| 3 | ИТОГО: | × | 78 | × | 1 786 | × | × | 239,526 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2020, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 4 | Аэропорт «Хатанга» |  | 18 | 18 |  | 1 раз в 2 недели по 2 дням недели, кроме июля - сентября | 1,917 | 34,506 | × | × | 38 282 000,00 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 1 305 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 2 320 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 2 900 |  |
| 5 | Аэропорт «Хатанга» |  | 60 | 18 |  | Еженедельно по 4 дням недели, кроме июля - августа. Сентябрь - со 2-ой половины месяца. Количество рейсов вне расписания - 20 | 3,417 | 205,020 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 2 900 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 4 360 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 4 020 |  |
| 6 | ИТОГО: | × | 78 | × | 1 786 | × | × | 239,526 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2021, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 7 | Аэропорт «Хатанга» |  | 26 | 18 |  | 1 раз в 2 недели по 2 дням недели, кроме июля - сентября | 1,917 | 49,842 | × | × | 48 576 538,78 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 1 305 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 2 320 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 2 900 |  |
| 8 | Аэропорт «Хатанга» |  | 83 | 18 |  | Еженедельно по 4 дням недели, кроме июля - августа. Сентябрь - со 2-ой половины месяца. Количество рейсов вне расписания - 20 | 3,417 | 283,611 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 2 900 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 4 360 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 4 020 |  |
| 9 | ИТОГО: | × | 109 | × | 2500 | × | × | 333,453 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2022, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 10 | Аэропорт «Хатанга» |  | 22 | 18 |  | Январь – май, октябрь – декабрь - 1 раз в 2 недели по 2 дням недели. Июнь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели до 2-ой половины месяца. Сентябрь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели со 2-ой половины месяца. Количество рейсов вне расписания - 4 | 1,917 | 42,174 | × | × | 53 821 461,00 |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 292 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 1 566 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 2 782 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 3 482 |  |
| 11 | Аэропорт «Хатанга» |  | 80 | 18 |  | Январь – февраль - еженедельно по 4 дням недели. Март – декабрь - еженедельно по 1 и 4 дням недели, кроме июля - сентября. Количество рейсов вне расписания - 16 | 3,417 | 273,360 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 | 438 |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 3 482 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 5 234 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 4 822 |  |
| 12 | ИТОГО: | × | 102 | × | 2 205 | × | × | 315,534 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2023, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 13 | Аэропорт «Хатанга» |  | 22 | 18 |  | Январь – май, октябрь – декабрь - 1 раз в 2 недели по 2 дням недели. Июнь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели до 2-ой половины месяца. Сентябрь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели со 2-ой половины месяца. Количество рейсов вне расписания - 4 | 1,917 | 42,174 | × | × | 56 727 819,89 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 2 175 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 3 864 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 4 837 |  |
| 14 | Аэропорт «Хатанга» |  | 80 | 18 |  | Январь – февраль - еженедельно по 4 дням недели. Март – декабрь - еженедельно по 1 и 4 дням недели, кроме июля - сентября. Количество рейсов вне расписания - 16 | 3,417 | 273,360 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 4 837 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 6 397 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 6 027 |  |
| 15 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 763 |  |
| 16 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 | 1 031 |  |
| 17 | ИТОГО: | × | 112 | × | 2 709 | × | × | 318,864 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2024, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 18 | Аэропорт «Хатанга» |  | 22 | 18 |  | Январь – май, октябрь – декабрь - 1 раз в 2 недели по 2 дням недели. Июнь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели до 2-ой половины месяца. Сентябрь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели со 2-ой половины месяца. Количество рейсов вне расписания - 2 | 1,917 | 42,174 | × | × | 66 752 080,00 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 2 282 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 4 054 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 074 |  |
| 19 | Аэропорт «Хатанга» |  | 80 | 18 |  | Январь – февраль - еженедельно по 4 дням недели. Март – декабрь - еженедельно по 1 и 4 дням недели, кроме июля - сентября. Количество рейсов вне расписания - 11 | 3,417 | 273,360 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 074 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 6 710 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 6 322 |  |
| 20 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 763 |  |
| 21 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 | 1 082 |  |
| 22 | ИТОГО: | × | 112 | × | 3 074 | × | × | 318,864 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2025, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 23 | Аэропорт «Хатанга» |  | 40 | 18 |  | Январь – июнь, октябрь – декабрь – 1, 3,4 вторник месяца. Сентябрь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели со 2-ой половины месяца | 1,917 | 76,680 | × | × | 77 672 512,00 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 2 389 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 4 245 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 312 |  |
| 24 | Аэропорт «Хатанга» |  | 90 | 18 |  | Январь – февраль - еженедельно по 4 дням недели. Март – декабрь - еженедельно по 1 и 4 дням недели, кроме июля - сентября | 3,417 | 307,530 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 312 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 7 025 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 6 619 |  |
| 25 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 763 |  |
| 26 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 | 1 133 |  |
| 27 | ИТОГО: | × | 140 | × | 3 473 | × | × | 387,540 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2026, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 28 | Аэропорт «Хатанга» |  | 40 | 18 |  | Январь – июнь, октябрь – декабрь – 1, 3,4 вторник месяца. Сентябрь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели со 2-ой половины месяца | 1,917 | 76,680 | × | × | 77 672 512,00 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 2 389 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 4 245 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 312 |  |
| 29 | Аэропорт «Хатанга» |  | 90 | 18 |  | Январь – февраль - еженедельно по 4 дням недели. Март – декабрь - еженедельно по 1 и 4 дням недели, кроме июля - сентября | 3,417 | 307,530 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 312 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 7 025 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 6 619 |  |
| 30 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 763 |  |
| 31 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 | 1 133 |  |
| 32 | ИТОГО: | × | 140 | × | 3 473 | × | × | 387,540 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час. | Плановый налет часов в год, час. | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта и связи Красноярского края от 02.02.2009 № 5/9, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2027, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 33 | Аэропорт «Хатанга» |  | 40 | 18 |  | Январь – июнь, октябрь – декабрь – 1, 3,4 вторник месяца. Сентябрь – 1 раз в 2 недели по 2 дням недели со 2-ой половины месяца | 1,917 | 76,680 | × | × | 77 672 512,00 |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  |  | 4 350 | 2 389 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  |  | 7 727 | 4 245 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 312 |  |
| 34 | Аэропорт «Хатанга» |  | 90 | 18 |  | Январь – февраль - еженедельно по 4 дням недели. Март – декабрь - еженедельно по 1 и 4 дням недели, кроме июля - сентября | 3,417 | 307,530 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  |  | 9 673 | 5 312 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  |  | 14 539 | 7 025 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  |  | 13 394 | 6 619 |  |
| 35 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 763 |  |
| 36 | Аэропорт «Хатанга» |  | 5 | 18 |  | Один раз месяц по накоплению пассажиров по 5 дням недели | 0,333 | 1,665 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  |  | 1 145 | 1 133 |  |
| 37 | ИТОГО: | × | 140 | × | 3 473 | × | × | 387,540 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2027 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

ПРОГРАММА

пассажирских перевозок на 2019-2027 годы воздушным транспортом с посадочной площадки «Дудинка»

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 05.03.2019 № 5/15-н, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2019, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 1 | Дудинка - Гидропорт* - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть-Порт - Гидропорт* - Дудинка |  | 59 | 26 |  | Весна, осень, зима. Еженедельно по четвергам. Количество рейсов вне расписания - 24 | 2,567 | 151,453 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × | 53 390 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 4 434 | 2 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 7 022 | 3 576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 8 696 | 4 429 |  |
| 2 | Дудинка - Гидропорт* - Караул - Байкаловск - Воронцово - Караул - Гидропорт* - Дудинка |  | 12 | 26 |  | Весна, осень, зима. Первая пятница месяца. Количество рейсов вне расписания - 3 | 4,333 | 51,996 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 4 184 | 4 184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 16 051 | 6 391 |  |
| 3 | Дудинка - Гидропорт* - Усть-Авам - Волочанка - Усть-Авам - Гидропорт* - Дудинка |  | 86 | 26 |  | Круглогодично. Еженедельно по средам. Количество рейсов вне расписания (кроме 1 квартала) - 3 | 4,767 | 409,962 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 14 295 | 3 971 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 16 970 | 4 714 |  |
| 4 | Дудинка - Гидропорт* - Хантайское Озеро - Потапово - Гидропорт* - Дудинка |  | 28 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 2 | 3,300 | 92,400 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 4 184 | 2 131 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 12 289 | 3 414 |  |
| 5 | Дудинка - Гидропорт* - Тухард - Гидропорт* - Дудинка |  | 24 | 26 |  | Круглогодично. По 1 и 3 вторникам месяца | 1,050 | 25,200 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 2 493 | 1 269 |  |
| 6 | ИТОГО: | × | 209 | × | 5 548 | × | × | 731,011 |  | × | × | × |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 05.03.2019 № 5/15-н, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2020, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 7 | Дудинка - Гидропорт * - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть-Порт - Гидропорт* - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,567 | 179,690 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × | 54 872 930,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 4 700 | 2 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 7 443 | 3 576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 9 218 | 4 429 |  |
| 8 | Дудинка - Гидропорт* - Караул -Байкаловск - Воронцово - Караул - Гидропорт* - Дудинка |  | 18 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 77,994 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 4 435 | 4 184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 17 014 | 6 391 |  |
| 9 | Дудинка - Гидропорт* - Усть-Авам - Волочанка - Усть-Авам - Гидропорт* - Дудинка |  | 104 | 26 |  | Еженедельно по подельникам, средам | 4,767 | 495,768 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 15 153 | 3 971 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 17 988 | 4 714 |  |
| 10 | Дудинка - Гидропорт* - Хантайское Озеро - Потапово - Гидропорт* - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 12 | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 4 435 | 2 131 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 13 026 | 3 414 |  |
| 11 | Дудинка - Гидропорт* - Тухард - Гидропорт* - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 10 | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 2 643 | 1 269 |  |
| 12 | ИТОГО: | × | 262 | × | 7 439 | × | × | 914,752 |  | × | × | × |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 05.03.2019 № 5/15-н, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2021, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 13 | Дудинка - Гидропорт* - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть-Порт - Гидропорт* - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,567 | 179,69 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × | 55 758 325,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 4 700 | 2 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 7 443 | 3 576 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 9 218 | 4 429 |  |
| 14 | Дудинка - Гидропорт* - Караул Байкаловск - Воронцово - Караул - Гидропорт* - Дудинка |  | 18 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 77,994 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 4 435 | 4 184 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 17 014 | 6 391 |  |
| 15 | Дудинка - Гидропорт* - Валек***- Усть-Авам - Волочанка - Усть-Авам – Валек*** -Гидропорт* - Дудинка |  | 104 | 26 |  | Еженедельно по подельникам, средам | 4,767 | 49,768 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 15 153 | 3 971 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 17 988 | 4 714 |  |
| 16 | Дудинка - Гидропорт* - Хантайское Озеро - Потапово - Гидропорт* - Дудинка |  | 32 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично Второй и четвертый вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 12 | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 4 435 | 2 131 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 13 026 | 3 414 |  |
| 17 | Дудинка - Гидропорт* - Тухард - Гидропорт* - Дудинка |  | 30 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 10 | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 2 643 | 1 269 |  |
| 18 | ИТОГО: | × | 254 | × | 7 650 | × | × | 896,552 |  | × | × | × |
| * Рейсы через п/п «Гидропорт» выполняются в период с мая по ноябрь включительно ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. *** Рейсы через п/п «Валек» выполняются при условии необходимости дополнительной заправки воздушного судна. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 17.09.2020 № 15-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2022, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 19 | Дудинка - Гидропорт* Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть-Порт - Гидропорт* - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,600 | 182,000 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × | 124 936 053,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 6 650 | 2 710 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 10 079 | 4 291 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 14 403 | 5 315 |  |
| 20 | Дудинка - Гидропорт* -Байкаловск - Воронцово - Гидропорт* - Дудинка |  | 21 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 90,993 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 14 403 | 5 021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 21 053 | 7 669 |  |
| 21 | Дудинка - Гидропорт* - Усть-Авам - Гидропорт* - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по подельникам | 3,817 | 232,837 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 24 378 | 4 765 |  |
| 22 | Дудинка - Гидропорт* - Волочанка- Гидропорт* - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по средам | 4,333 | 264,313 |  | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 27 703 | 5 657 |  |
| 23 | Дудинка - Гидропорт* - Хантайское Озеро - Потапово - Гидропорт* - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 12 | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 6 650 | 2 557 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 18 846 | 4 097 |  |
| 24 | Дудинка - Гидропорт* - Тухард - Гидропорт* - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 10 | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка» и (или) п/п «Гидропорт» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 6 519 | 1 523 |  |
| 25 | ИТОГО: | × | 283 | × | 7 698 | × | × | 931,443 |  | × | × | × |
| * Рейсы через п/п «Гидропорт» выполняются в период с мая по ноябрь включительно ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 09.02.2023 № 2-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2023, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 26 | Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть-Порт - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,600 | 182,000 | п/п «Дудинка» | × | × | 124 915 429,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 7 678 | 3 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 11 641 | 5 040 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 16 631 | 5 906 |  |
| 27 | Дудинка - Байкаловск - Воронцово - Дудинка |  | 21 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 90,993 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 16 631 | 5 906 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 24 309 | 6 106 |  |
| 28 | Дудинка - Усть-Авам - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по подельникам | 3,817 | 232,837 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 28 148 | 6 096 |  |
| 29 | Дудинка - Волочанка- Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по средам | 4,333 | 264,313 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 31 987 | 6 372 |  |
| 30 | Дудинка - Хантайское Озеро - Потапово - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 12 | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 7 678 | 3 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 21 760 | 5 278 |  |
| 31 | Дудинка - Тухард - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 10 | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 7 529 | 3 000 |  |
| 32 | ИТОГО: | × | 283 | × | 7 698 | × | × | 931,443 | х | × | × | × |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 08.04.2024 № 8-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2024, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 33 | Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть-Порт - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам. Количество рейсов вне расписания - 2 | 2,600 | 182,000 | п/п «Дудинка | × | × | 128 278 277,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 7 937 | 3 490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 12 339 | 5 288 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 17 208 | 6 196 |  |
| 34 | Дудинка - Байкаловск - Воронцово - Дудинка |  | 21 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 5 | 4,333 | 90,993 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 17 223 | 6 196 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 25 174 | 6 406 |  |
| 35 | Дудинка - Усть-Авам - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по подельникам. Количество рейсов вне расписания - 8 | 3,817 | 232,837 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 29 150 | 6 396 |  |
| 36 | Дудинка – Волочанка - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по средам. Количество рейсов вне расписания - 9 | 4,333 | 264,313 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 33 126 | 6 686 |  |
| 37 | Дудинка - Хантайское Озеро - Потапово - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 12 | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 7 951 | 3 490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 22 534 | 5 538 |  |
| 38 | Дудинка - Тухард - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. Количество рейсов вне расписания - 10 | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 7 951 | 3 148 |  |
| 39 | ИТОГО: | × | 283 | × | 7 698 | × | × | 931,443 | х | × | × |  |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 08.04.2024 № 8-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2025, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 40 | Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,600 | 182,000 | п/п «Дудинка | × | × | 144 508 818,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 7 937 | 3 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 12 339 | 5 554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 17 208 | 6 506 |  |
| 41 | Дудинка - Байкаловск - Воронцово - Дудинка |  | 21 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 90,993 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 17 223 | 6 506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 25 174 | 6 728 |  |
| 42 | Дудинка - Усть-Авам - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по подельникам | 3,817 | 232,837 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 29 150 | 6 716 |  |
| 43 | Дудинка – Волочанка - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по средам | 4,333 | 264,313 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 33 126 | 7 020 |  |
| 44 | Дудинка - Хантайское Озеро - Потапово - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 7 951 | 3 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 22 534 | 5 814 |  |
| 45 | Дудинка - Тухард - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 7 951 | 3 306 |  |
| 46 | ИТОГО: | × | 283 | × | 7 698 | × | × | 931,443 | х | × | × |  |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 08.04.2024 № 8-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2026, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 47 | Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,600 | 182,000 | п/п «Дудинка | × | × | 144 508 818,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 7 937 | 3 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 12 339 | 5 554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 17 208 | 6 506 |  |
| 48 | Дудинка - Байкаловск - Воронцово - Дудинка |  | 21 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 90,993 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 17 223 | 6 506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 25 174 | 6 728 |  |
| 49 | Дудинка - Усть-Авам - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по подельникам | 3,817 | 232,837 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 29 150 | 6 716 |  |
| 50 | Дудинка – Волочанка - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по средам | 4,333 | 264,313 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 33 126 | 7 020 |  |
| 51 | Дудинка - Хантайское Озеро - Потапово - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 7 951 | 3 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 22 534 | 5 814 |  |
| 52 | Дудинка - Тухард - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 7 951 | 3 306 |  |
| 53 | ИТОГО: | × | 283 | × | 7 698 | × | × | 931,443 | х | × | × |  |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип ВС | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Средняя загрузка на круговом рейсе, чел. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) полетов | Полетное время за рейс, час.** | Плановый налет часов в год, час. | Пункты посадок | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 08.04.2024 № 8-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2027, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 54 | Дудинка - Усть-Порт - Караул - Носок - Караул - Усть - Дудинка |  | 70 | 26 |  | Еженедельно по четвергам, пятницам | 2,600 | 182,000 | п/п «Дудинка | × | × | 144 508 818,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Порт | 7 937 | 3 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Караул | 12 339 | 5 554 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Носок | 17 208 | 6 506 |  |
| 55 | Дудинка - Байкаловск - Воронцово - Дудинка |  | 21 | 26 |  | Первый, третий вторник месяца | 4,333 | 90,993 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Байкаловск | 17 223 | 6 506 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Воронцово | 25 174 | 6 728 |  |
| 56 | Дудинка - Усть-Авам - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по подельникам | 3,817 | 232,837 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Усть-Авам | 29 150 | 6 716 |  |
| 57 | Дудинка – Волочанка - Дудинка |  | 61 | 26 |  | Еженедельно по средам | 4,333 | 264,313 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Волочанка | 33 126 | 7 020 |  |
| 58 | Дудинка - Хантайское Озеро - Потапово - Дудинка |  | 36 | 26 |  | Потапово: весна, осень, зима. Второй и четвертый вторник месяца. Хантайское Озеро: круглогодично. Второй и четвертый вторник месяца. | 3,300 | 118,800 | п/п «Дудинка» | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Потапово | 7 951 | 3 666 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Хантайское Озеро | 22 534 | 5 814 |  |
| 59 | Дудинка - Тухард - Дудинка |  | 34 | 26 |  | Весна, осень, зима – второй, четвертый вторник месяца. Лето – первый, третий вторник месяца. | 1,250 | 42,500 | п/п «Дудинка | × | × |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Тухард | 7 951 | 3 306 |  |
| 60 | ИТОГО: | × | 283 | × | 7 698 | × | × | 931,443 | х | × | × |  |
| ** Полетное время указано без учета влияния ветра, возможно увеличение или уменьшение полетного времени исходя из фактических метеорологических условий на момент выполнения полета. Период осуществления пассажирских перевозок: по 31 декабря 2027 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

ПРОГРАММА

пассажирских перевозок на 2019-2027 годы водным транспортом в бассейне реки «Хатанга»

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2019, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 1 | Хатанга |  | 8 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 200 | × | × | 12 899 900,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 2 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 040 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 3 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 4 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 350 | 2 100 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 5 | ИТОГО: | × | 29 | 1 309 | × | × | 12 664 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2020, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 6 | Хатанга |  | 8 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 200 | × | × | 16 338 700,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 7 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 040 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 8 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 9 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 350 | 2 100 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 10 | ИТОГО: | × | 29 | 1 155 | × | × | 12 664 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2021, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 11 | Хатанга |  | 8 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 200 | × | × | 16 926 895,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 12 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 040 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 13 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 14 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 350 | 2 100 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 15 | ИТОГО: | × | 29 | 1 155 | × | × | 12 664 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2022, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 16 | Хатанга |  | 8 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 200 | × | × | 17 587 040,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 17 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 040 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 18 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 19 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 350 | 2 100 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 20 | ИТОГО: | × | 29 | 1 155 | × | × | 12 664 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2023, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 21 | Хатанга |  | 8 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 200 | × | × | 23 011 200,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 22 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 040 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 23 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. 2 рейса в месяц | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 24 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. 3 рейса в месяц | 350 | 2 100 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 25 | Хатанга |  | 4 |  | Навигационный период. Июль - 1 рейс, август - 2 рейса, сентябрь - 1 рейс | 330 | 1320 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
| 26 | ИТОГО: | × | 36 | 1 540 | × | × | 15 034 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2024, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 27 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 850 | × | × | 29 501 000,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 28 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 600 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 29 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 2 рейса, сентябрь - 1 рейса | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 30 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 2 рейса | 350 | 3 500 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 31 | Хатанга |  | 5 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 1 рейс | 330 | 1 650 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
| 32 | ИТОГО: | × | 40 | 1 667 | × | × | 16 924 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2025, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 33 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 850 | × | × | 33 510 000,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 34 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 600 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 35 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 2 рейса, сентябрь - 1 рейса | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 36 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 2 рейса | 350 | 3 500 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 37 | Хатанга |  | 5 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 1 рейс | 330 | 1 650 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
| 38 | ИТОГО: | × | 40 | 1 667 | × | × | 16 924 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2026, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 39 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 850 | × | × | 33 510 000,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 40 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 600 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 41 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 2 рейса, сентябрь - 1 рейса | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 42 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 2 рейса | 350 | 3 500 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 43 | Хатанга |  | 5 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 1 рейс | 330 | 1 650 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
| 44 | ИТОГО: | × | 40 | 1 667 | × | × | 16 924 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 07.03.2012 № 5/25, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2027, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 39 | Хатанга |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 3 рейса, сентябрь - 2 рейса | 650 | 5 850 | × | × | 33 510 000,00 |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Попигай |  |  |  |  |  |  | 4 486 | 4 486 |  |
| 40 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 3 рейса | 560 | 5 600 | × | × |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
|  | - Сындасско |  |  |  |  |  |  | 3 934 | 3 934 |  |
| 41 | Хатанга |  | 6 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 2 рейса, сентябрь - 1 рейса | 54 | 324 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
| 42 | Хатанга |  | 10 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 3 рейса, август - 4 рейса, сентябрь - 2 рейса | 350 | 3 500 | × | × |  |
|  | - Кресты |  |  |  |  |  |  | 235 | 235 |  |
|  | - Новая |  |  |  |  |  |  | 718 | 718 |  |
|  | - Хета |  |  |  |  |  |  | 1 822 | 1 822 |  |
|  | - Катырык |  |  |  |  |  |  | 2 416 | 2 416 |  |
| 43 | Хатанга |  | 5 |  | Навигационный период. Июнь – 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 1 рейс | 330 | 1 650 | × | × |  |
|  | - Жданиха |  |  |  |  |  |  | 373 | 373 |  |
|  | - Новорыбная |  |  |  |  |  |  | 2 278 | 2 278 |  |
| 44 | ИТОГО: | × | 40 | 1 667 | × | × | 16 924 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 30 сентября 2027 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7 к Подпрограмме «Развитие транспортной отрасли муниципального района»

ПРОГРАММА

пассажирских перевозок на 2019-2027 годы водным транспортом в бассейне реки «Енисей»

| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 30.04.2013 № 5/49, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2019, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 1 | Дудинка |  | 46 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 20 332 | × | × | 15 881 700,00 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
| 2 | Дудинка |  | 7 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 5 614 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 6 616 | 4 429 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 9 628 | 6 391 |  |
| 3 | ИТОГО: | × | 53 | 3 186 | × | × | 25 946 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2019 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 30.04.2013 № 5/49, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2020, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 4 | Дудинка |  | 46 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 20 332 | × | × | 20 563 400,00 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
| 5 | Дудинка |  | 7 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 5 614 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 6 616 | 4 429 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 9 628 | 6 391 |  |
| 6 | ИТОГО: | × | 53 | 2 791 | × | × | 25 946 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2020 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 30.04.2013 № 5/49, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2021, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 7 | Дудинка |  | 46 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 20 332 | × | × | 21 303 685,00 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
| 8 | Дудинка |  | 7 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 5 614 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 6 616 | 4 429 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 9 628 | 6 391 |  |
| 9 | ИТОГО: | × | 53 | 2 791 | × | × | 25 946 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2021 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 30.04.2013 № 5/49, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2022, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 10 | Дудинка |  | 51 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 22 542 | × | × | 27 689 506,75 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
| 11 | Дудинка |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 1 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 7 218 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 079 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 364 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 177 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 6 616 | 4 429 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 9 628 | 6 391 |  |
| 12 | ИТОГО: | × | 60 | 3 141 | × | × | 29 760 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2022 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства транспорта Красноярского края от 30.04.2013 № 5/49, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2023, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 13 | Дудинка |  | 51 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 22 542 | × | × | 40 946 940,30 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 347 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 799 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 717 |  |
| 14 | Дудинка |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 3 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 7 218 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 608 | 2 347 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 221 | 3 799 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 241 | 4 717 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 6 616 | 5 293 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 9 628 | 6 451 |  |
| 15 | ИТОГО: | × | 60 | 3 392 | × | × | 29 760 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2023 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 04.04.2024 № 5-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2024, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 16 | Дудинка |  | 51 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 22 542 | × | × | 48 084 222,59 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
| 17 | Дудинка |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 3 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 7 218 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 7 518 | 7 518 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 10 940 | 10 940 |  |
| 18 | ИТОГО: | × | 60 | 3 564 | × | × | 29 760 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 04.04.2024 № 5-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2025, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 19 | Дудинка |  | 51 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 22 542 | × | × | 48 248 180,00 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
| 20 | Дудинка |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 3 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 7 218 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 7 518 | 7 518 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 10 940 | 10 940 |  |
| 21 | ИТОГО: | × | 60 | 3 564 | × | × | 29 760 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 04.04.2024 № 5-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2026, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 22 | Дудинка |  | 51 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 22 542 | × | × | 48 248 180,00 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
| 23 | Дудинка |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 3 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 7 218 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 7 518 | 7 518 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 10 940 | 10 940 |  |
| 24 | ИТОГО: | × | 60 | 3 564 | × | × | 29 760 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Маршрут | Тип судна | Плановое количество круговых рейсов, шт. | Плановое количество пассажиров, чел. | Плановый график (расписание) движения | Расстояние кругового рейса, км | Плановый пробег судна с пассажирами за навигацию, км | Предельный тариф, утвержденный Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 04.04.2024 № 5-т, с НДС, руб. | Пассажирский тариф для населения, действующий с 01.01.2027, с НДС, руб. | Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств), руб. |
| 22 | Дудинка |  | 51 |  | Навигационный период. 3 рейса в неделю | 442 | 22 542 | × | × | 48 248 180,00 |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
| 23 | Дудинка |  | 9 |  | Навигационный период. Июнь - 1 рейс, июль - 2 рейса, август - 3 рейс, сентябрь - 3 рейса | 802 | 7 218 | × | × |  |
|  | - Усть-Порт |  |  |  |  |  |  | 2 964 | 2 964 |  |
|  | - Караул |  |  |  |  |  |  | 4 796 | 4 796 |  |
|  | - Носок |  |  |  |  |  |  | 5 955 | 5 955 |  |
|  | - Байкаловск |  |  |  |  |  |  | 7 518 | 7 518 |  |
|  | - Воронцово |  |  |  |  |  |  | 10 940 | 10 940 |  |
| 24 | ИТОГО: | × | 60 | 3 564 | × | × | 29 760 | × | × | × |
| Период осуществления пассажирских перевозок: по 15 октября 2027 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Дороги Таймыра» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района Задача: Развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального района |
| Целевые индикаторы | К 2028 году: - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию, составит 14,43 км; - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района сезонного действия (автозимники), на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию, составит 163,3 км; - протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, составит 1,52 км. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет всего 457 049,37 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 19 649,23 тыс. руб.; 2020 год - 23 814,93 тыс. руб.; 2021 год - 21 026,38 тыс. руб.; 2022 год - 29 053,14 тыс. руб.; 2023 год - 40 526,76 тыс. руб.; 2024 год - 78 470,85 тыс. руб.; 2025 год – 90 154,22 тыс. руб.; 2026 год – 77 176,93 тыс. руб.; 2027 год - 77 176,93 тыс. руб. в том числе: средства краевого бюджета – 9 779,70 тыс. руб.: 2019 год - 0,00 тыс. руб.; 2020 год - 0,00 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 2022 год – 2 191,50 тыс. руб.; 2023 год – 1 000,00 тыс. руб.; 2024 год - 6 588,20 тыс. руб.; 2025 год - 0,00 тыс. руб.; 2026 год - 0,00 тыс. руб.; 2027 год – 0,00 тыс. руб.; средства районного бюджета – 447 269,67 тыс. руб.: 2019 год – 19 649,23 тыс. руб.; 2020 год – 23 814,93 тыс. руб.; 2021 год – 21 026,38 тыс. руб.; 2022 год – 26 861,64 тыс. руб.; 2023 год – 39 526,76 тыс. руб.; 2024 год - 71 882,65 тыс. руб.; 2025 год – 90 154,22 тыс. руб.; 2026 год – 77 176,93 тыс. руб.; 2027 год - 77 176,93 тыс. руб. |

2.1. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.

  - Ресурсное обеспечение Подпрограммы с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства районного бюджета. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования мероприятий Подпрограммы приведено в приложении 3 к Подпрограмме.

  - Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На период реализации муниципальной программы протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых планируется осуществлять комплекс мероприятий по их содержанию, составляет 14,43 км, в том числе:

- «Дудинка – Воронцово» участок «Северный обход – Дудинка» –             2,58 км;

- «Дудинка – Воронцово» участок «Дудинка – Пшеничный ручей» – 5,02 км;

- «Дудинка – причал «Полярный» участок «Дудинка – Гидропорт» – 1,01 км;

- «Дудинка – причал «Полярный» участок «Дудинка – причал» –             1,67 км;

- «Хатанга – Станция тропосферной связи» – 3,60 км;

- «Дудинка – Хатанга» на участке «Дудинка – с/х Пясино» – 0,55 км.

На период реализации муниципальной программы протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района сезонного действия (автозимники), на которых планируется осуществлять комплекс мероприятий по их содержанию, составляет  163,3 км, в том числе:

-	«Дудинка – Хатанга» на участке «Хета – Новая – Кресты – Хатанга» – 130,00 км;

-	«Хатанга – Новорыбная» на участке «Хатанга – Жданиха» –              27,00 км;

-	«о. Диксон – п. Диксон» – 5,40 км;

- «Дудинка – Носок» на участке 0,00 – 0,90 км – 0,90 км.

Мониторинг за исполнением работ в рамках заключенных муниципальных контрактов осуществляет Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

Исполнителем является Администрация муниципального района в лице Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

  - Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

Текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета осуществляет исполнитель Подпрограммы – Администрация муниципального района.

Отчетные данные о реализации Подпрограммы формируются и предоставляются Администрацией муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, их формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 № 608.

Ответственным за непосредственную подготовку и представление отчетных данных в адрес исполнителя Подпрограммы является Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района.

Приложение 1 к Подпрограмме «Дороги Таймыра»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель Подпрограммы: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1: протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| 2 | Целевой индикатор 2: протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального района сезонного действия (автозимники), на которых осуществлен комплекс мероприятий по их содержанию | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
| 3 | Целевой индикатор 3: протяженность участков автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия, на которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт | км | Акты о приемке выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | - | 0,25 | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,36 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Приложение 2 к Подпрограмме «Дороги Таймыра»

Перечень мероприятий Подпрограммы

| Наименование программы, Подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель Подпрограммы: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района круглогодичного действия и искусственных сооружений | Администрация муниципального района | 201 | 04 09 | 10 2 00 09220 | 240 |  | 2 500,73 | 10 564,90 | 14 562,89 |  | 21 572,67 |  | 24 494,26 | 46 332,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 028,23 | Ежегодное содержание 14,43 км |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 S5080 | 240 |  | 7 955,19 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955,19 |  |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 9Д001 | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 43 251,26 | 39 500,25 | 39 500,25 | 122 251,76 |  |
| Мероприятие 2. Устройство и содержание автомобильных дорог сезонного действия (автозимников) | Администрация муниципального района | 201 | 04 09 | 10 2 00 09220 | 240 |  | 8 524,12 | 8 524,12 | 5 987,99 |  | 5 058,13 |  | 12 326,81 | 13 283,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 704,86 | Ежегодное содержание 163,3 км |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 9Д001 | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31 379,77 | 37 576,68 | 37 576,68 | 106 533,13 |  |
| Мероприятие 3. Развитие и управление дорожным хозяйством муниципального района | Администрация муниципального района | 201 | 04 09 | 10 2 00 09220 | 240 |  | 100,00 | 154,00 | 100,00 |  | 206,45 |  | 172,00 | 1 911,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,00 | Выполнение землеустроительных работ, а также работ по технической инвентаризации, оформление правоустанавливающих документов и прочие расходы по управлению и развитию дорожного хозяйства |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 S5080 | 240 |  | 569,19 | 375,00 | 375,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319,19 |  |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 9Д801 | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |  |
| Мероприятие 4. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Администрация муниципального района | 201 | 04 09 | 10 2 00 S5090 | 240 |  | 0,00 | 4 196,91 | 0,50 |  | 2 215,89 |  | 3 533,69 | 6 994,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 941,78 | Ремонт не менее 0,144 км |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 09220 | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 9 948,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 948,04 |  |
|  |  | 201 | 04 09 | 10 2 00 9Д001 | 240 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 15 423,19 | 0,00 | 0,00 | 15 423,19 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация муниципального района |  |  |  |  |  | 19 649,23 |  | 23 814,93 | 21 026,38 |  | 29 053,14 |  | 40 526,76 | 78 470,85 | 90 154,22 | 77 176,93 | 77 176,93 | 457 049,37 |  |

Приложение 3 к Подпрограмме «Дороги Таймыра»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

| Статус | Наименование Подпрограммы муниципальной Программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого на период |
| Подпрограмма | Дороги Таймыра | Всего: | 19 649,23 | 23 814,93 | 21 026,38 | 29 053,14 | 40 526,76 | 78 470,85 | 90 154,22 | 77 176,93 | 77 176,93 | 457 049,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,50 | 1 000,00 | 6 588,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 779,70 |
|  |  | районный бюджет | 19 649,23 | 23 814,93 | 21 026,38 | 26 861,64 | 39 526,76 | 71 882,65 | 90 154,22 | 77 176,93 | 77 176,93 | 447 269,67 |
|  |  | бюджеты городских и сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |